
两江玉峰山河南远科自动化设备有限公司

“3·4”一般高处坠落事故调查报告

2026年3月4日10时左右，在两江新区玉峰山镇OPPO工业园西侧地块《重庆出港二期（场地搬迁）-2025》项目发生一起高处坠落事故，造成1人死亡。

事故单位未在规定时限内向两江新区应急管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告，存在迟报事故情节。根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《重庆市安全生产条例》的相关规定，经区政府授权，成立了由区应急管理局牵头，区政府办公室、区公安分局、区总工会、市邮政管理局五分局、区住房城乡建委、区市场监管局、玉峰山镇人民政府等单位派员参加的两江玉峰山河南远科自动化设备有限公司“3·4”一般高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组），同时，邀请常熟市人民政府、安阳市文峰区人民政府、区纪委监委机关、区人民检察院参加事故调查工作。事故调查组经过现场勘查、调查取证，查明了事故原因，认定了事故性质，提出了对事故责任单位及责任人的处理意见和事故防范措施建议。

事故调查组认定，两江玉峰山河南远科自动化设备有限公司“3·4”一般高处坠落事故是一起因防护缺失、工人高处临边作业未系挂安全带造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况
（一）涉事项目概况

1.项目工程情况
项目名称：重庆出港二期（场地搬迁）-2025
房屋出租方：OPPO（重庆）智能科技有限公司
采购方（房屋承租方、甲方）：重庆极兔供应链管理有限公司
销售方（乙方、发包人）：江苏奥索斯自动化科技有限公司

安装单位（承包人）：河南远科自动化设备有限公司

重庆出港二期（场地搬迁）-2025项目为重庆极兔供应链管理有限公司流水线设备采购及安装新项目，2025年12月24日，重庆极兔供应链管理有限公司与江苏奥索斯自动化科技有限公司签订了《流水线设备采购合同（V2.2）》，项目编号：902301252BQ，合同约定由销售方江苏奥索斯自动化科技有限公司按照采购方提供并确认的总体方案供应合同附件中列明的产品，并保证该产品符合国家标准和行业标准，合同所述项目之设备货款、安装服务费、软件服务费、备件含税总价为人民币77239995元，其中设备货款含税总价为人民币68850908元，安装服务费含税总价为人民币4039176元，软件服务费采购金额含税总价为人民币2840667元，备件金额含税总价为人民币1509244元。项目于2026年1月25日开工，设备交付期限为2026年6月24日前。
江苏奥索斯自动化科技有限公司将输送线安装业务发包给河南远科自动化设备有限公司实施，双方签订有《工程施工框架合同》（合同编号：AE-40-G-AM-2025-459），项目名称：2025年度国内施工框架合同，合同约定了2025年8月14日至2026年8月30日期间的安装合同单价明细，2026年1月21日双方签了重庆出港二期（场地搬迁）-2025AE2512209-JTCQ工程量订单，安装预估合同价约270万元，最终以实际工程量清单为准。
2.涉事单位概况

重庆极兔供应链管理有限公司，统一社会信用代码：91500000MA60LH5F38；类型：有限责任公司(自然人投资或控股)；住所：重庆市渝北区木耳镇通宝路31号；法定代表人：申XX；注册资本：1000万元人民币；成立日期：2019年11月06日；经营范围：许可项目：快递服务，道路货物运输（不含危险货物），货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：供应链管理；仓储服务（不含危险品）；搬运装卸服务；货运代理；机械设备租赁；从事物流科技、信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；企业管理咨询；商务信息咨询；货物及技术出口；销售包装材料，会议及展览服务，企业形象策划，广告设计、代理，广告制作，电子产品销售，工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外），日用百货销售，建筑材料销售，机械设备销售，五金产品零售，物业管理，劳动保护用品销售，国际货物运输代理，非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

江苏奥索斯自动化科技有限公司，统一社会信用代码：91320581MA7E1KE875；类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；住所：常熟市碧溪街道长青路18号；法定代表人：唐X；注册资本：2000万元人民币；成立日期：2021年12月06日；经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：智能机器人的研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；技术推广服务；软件开发；五金产品研发；电机及其控制系统研发；机械设备研发；金属制品研发；专业设计服务；工业机器人制造；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；通用零部件制造；信息技术咨询服务；电气设备销售；普通机械设备安装服务；工业机器人销售；物料搬运装备销售；金属表面处理及热处理加工；喷涂加工；电镀加工；运输货物打包服务；专用设备修理；信息系统集成服务；市场营销策划；劳务服务（不含劳务派遣）；采购代理服务；供应链管理服务；工业机器人安装、维修；机械设备租赁；通用设备修理；技术进出口；货物进出口；进出口代理；国内货物运输代理；智能物料搬运装备销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；电器辅件制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；电子专用设备制造；机械电气设备制造；电子元器件与机电组件设备制造；电工机械专用设备制造；包装专用设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；输配电及控制设备制造；金属切割及焊接设备制造；物料搬运装备制造；铸造机械制造；包装专用设备销售；地质勘查专用设备销售；机械电气设备销售；机械设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

河南远科自动化设备有限公司，统一社会信用代码：91410502MA481ACN9G；类型：有限责任公司(自然人独资)；住所：河南省安阳市文峰区中华路南段宝莲寺镇崇召村委会院内02室；法定代表人：师XX；注册资本：1000万元人民币；成立日期：2020年01月23日；经营范围：一般项目：工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；邮政专用机械及器材制造；邮政专用机械及器材销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；普通机械设备安装服务；数据处理和存储支持服务；软件开发；五金产品批发；五金产品零售；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；劳务服务（不含劳务派遣）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业机器人安装、维修；金属加工机械制造；工业工程设计服务；建筑工程用机械制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建筑劳务分包；电气安装服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

（二）事故单位安全管理及相关情况
1.相关人员情况

唐X，男，身份证号码：320105198306XXXXXX，住址：南京市鼓楼区郁金里XXXXXX，系江苏奥索斯自动化科技有限公司法定代表人。

王XX，男，身份证号码：620503200005XXXXXX，住址：甘肃省天水市麦积区XXXXXX，系江苏奥索斯自动化科技有限公司项目专员。

师XX，男，身份证号码：410522198702XXXXXX，住址：河南省安阳市文峰区XXXXXX，系河南远科自动化设备有限公司法定代表人。

康X，男，身份证号码：130722198809XXXXXX，住址：河北省张家口市XXXXXX，系河南远科自动化设备有限公司现场负责人。

于XX，男，身份证号码：410522198511XXXXXX，住址：河南省安阳市文峰区XXXXXX，系河南远科自动化设备有限公司安装组长（事发时负责二楼设备安装）。

武X涛，男，身份证号码：410522199310XXXXXX，住址：河南省安阳市文峰区XXXXXX，系河南远科自动化设备有限公司安装组长（事发时负责一楼设备安装）

武X友，男，身份证号码：410522197404XXXXXX，住址：河南省安阳市文峰区XXXXXX，系河南远科自动化设备有限公司安装工人。

李X辉，男，身份证号码：411123197909XXXXXX，住址：河南省漯河市召陵区XXXXXX，系河南远科自动化设备有限公司安装班长。

李X宏，男，身份证号码：411123198810XXXXXX，住址：河南省漯河市召陵区XXXXXX，系河南远科自动化设备有限公司安装工人。

李X科，男，身份证号码：411104200504XXXXXX，住址：河南省漯河市召陵区XXXXXX，系河南远科自动化设备有限公司安装工人。

刘XX，男，身份证号码：411123199711XXXXXX，住址：河南省漯河市召陵区XXXXXX，系河南远科自动化设备有限公司安装工人，在事故中死亡。

2.事故单位安全管理情况

（1）2024年12月25日重庆极兔供应链管理有限公司在OPPO（重庆）智能科技有限公司租赁了位于重庆市两江新区玉峰山镇OPPO工业园西侧地块定制房屋，用于物流、仓储、快递经营，合同约定租赁期间的安全由房屋承租方负责。

（2）重庆极兔供应链管理有限公司与江苏奥索斯自动化科技有限公司之间的采购合同约定：销售方（乙方）江苏奥索斯自动化科技有限公司须严格做好安全防护措施，生产、运输、卸货、安装、调试及维修过程中发生的一切人员伤亡等安全责任事故均由乙方自行承担。江苏奥索斯自动化科技有限公司安排了项目专员、物料专员等管理人员负责项目的安装管理，事发项目未固定安全管理人员常驻该项目负责现场安全管理工作，2026年2月25日复工后至3月4日事故发生期间江苏奥索斯自动化科技有限公司监理稽查员未在该项目。

（3）江苏奥索斯自动化科技有限公司将输送线安装业务发包给河南远科自动化设备有限公司后，双方合同约定承包人河南远科自动化设备有限公司应当按照有关规定编制安全技术措施或专项施工方案，建立安全生产责任制度、治安保卫制度及安全生产教育培训制度，并按安全生产法律规定及合同约定履行安全职责，如实编制安全生产的有关记录，接受发包方及政府安全监督部门的检查与监督，发包人和承包人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。河南远科自动化设备有限公司仅派驻了一名现场负责人和两名班组长到该项目负责项目的管理和组织工人施工，并未在该项目成立安全管理机构，也未派遣专职或兼职安全管理人员负责现场安全管理工作。

（4）2026年3月4日，事故发生后江苏奥索斯自动化科技有限公司作为该项目实施的第一责任单位，未按规定时间向安全生产管理相关部门报告事故，存在迟报事故行为。

（三）事故发生经过
2026年3月4日上午，按照工作安排，李X辉、李X宏、刘XX、李X科以及两名临时工在厂房转运物料，9点多的时候李X辉带着刘XX、李X科等人到二楼放线和清理废料，作业至10时左右，在一楼距离事发位置十几米远的武X友突然听到“啊”的一声，于是立即扭头循声望去，便看到一名工人从二楼上料口正往下掉，其头部先着地后趴在地面，腿部抽搐了几下便没了动静，见状，武X友立即跑去找组长于XX。此时在事发点二十多米外找材料的李X宏听到有人喊出事了，于是立即进去查看，发现掉下来的是刘XX，于是立即拨打了120。在附近的武X涛得知事故信息后立即赶往事发现场查看，确认事故情况后立即将事故情况电话报告给了现场负责人康X，并立即去找负责二楼的安装组长于XX，找到于XX后二人立即返回事发现场，不久后康X也赶到事故现场，确认现场事故后，康X立即将事故情况向公司法定代表人师XX进行了报告。十多分钟后随后120救护车也到了现场，现场工人协助医生将刘XX抬到120上送重庆医科大学附属第三医院抢救，刘XX经抢救无效于死亡。

重庆市公安局渝北区分局物证鉴定所《鉴定书》（渝北公物鉴（病理）字[2026]0004号）鉴定意见为：刘XX符合高坠致多组织器官损伤死亡。

（四）事故现场勘验情况
1.事故现场位于两江新区玉峰山镇OPPO工业园西侧地块《重庆出港二期（场地搬迁）-2025》项目，事发点位于厂房西侧二楼35轴交F轴处的上料口（见图一、图二），上料口设置有黄色围栏（事发前该上料口设置有开口，图为事发后重新封闭，事发现场已被破坏），二楼采用钢结构搭建（见图三），二楼到一楼地面高度6.8米。
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图一 事发位置示意图         图二  事发上料口
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图二  一楼坠落位置
2.现场管理管理人员提供的事发时的照片如图四和图五所示，该组图片为事发时在现场作业的其他安装单位管理人员提供。

[image: image4.jpg]


   [image: image5.jpg]



图四 在二楼拍摄的事发现场图        图五 一楼拍摄的现场图
（五）人员伤亡及损失情况
该事故造成刘XX1人死亡，直接经济损失约150万元。
二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况
事故发生后，周边工友见有事故发生立即向安装组长报告，现场工友拨打了120急救电话，安装组长到现场核实情况后立即向现场负责人进行了报告，现场负责人随即向公司主要负责人报告了事故情况，事故单位未按事故报告相关要求向应急管理部门和负有安全生产管理职责的有关部门报告事故。2026年3月9日，因保险公司需要公安部门出具死亡证明相关人员才拨打了110报警，区公安分局将事故信息转至区应急管理局后，区应急管理局立即派员前往事故单位所在项目部核实，经调查核实，事故情况属实，随即区应急管理局牵头成立了事故调查组对事故开展全面调查。
（二）事故现场应急处置情况
事故发生后，现场工友拨打了120，并将受伤人员送重庆医科大学附属第三医院抢救。

（三）医疗救治及善后情况
刘XX经送重庆医科大学附属第三医院抢救无效于2026年3月4日11时31分宣布死亡。3月11日，河南远科自动化设备有限公司与死者家属达成赔偿协议，未造成群体性事件等不良影响，社会秩序面总体可控。

（四）事故应急处置评估
接事故报告后，区应急管理局、区公安分局、玉峰山镇人民政府等部门接到信息后反应迅速，第一时间赶往调查和事故信息核实，督促施工单位做好善后工作，未引发次生、衍生事故，未造成不良社会影响。
三、事故原因分析

（一）直接原因

1.高处作业未系挂安全带。刘XX在二楼上料口高处临边作业未按规定系挂安全带，对事故发生负直接责任。

2.未设置临边防护。二楼上料口处因上料需要，将部分围栏拆除后未设置临边防护，导致事故发生。
（二）间接原因

1.教育培训不到位。项目部未按《生产经营单位安全培训规定》要求对新入职工人进行岗前安全培训，对新工人培训学时不足24学时，违反《生产经营单位安全培训规定》第十三条[
]之规定。
2.隐患排查不到位。承包单位（施工单位）未在事发项目部成立安全管理机构，也未配备专职或兼职安全管理人员，未开展隐患排查工作，未及时发现并消除从业人员高处作业未系挂安全带和二楼上料口未设置临边防护的安全隐患。

3.安全生产工作统一协调、管理不到位。发包单位的对承包单位的安全生产工作统一协调、管理不到位，未固定专职安全管理人员常驻事发项目定期开展安全检查工作，存在督促承包单位隐患排查治理工作不到位的问题。
四、相关部门履职情况

事故调查组按照相关规定，开展了“一案双查”、“三责同追”的相关工作。经查阅相关资料，2026年玉峰山镇人民政府，镇主要领导开会研究安全生产工作16次、检查调研35次；分管领导开会研究41次、检查调研92次。对全镇74家规上企业、599家规下企业实行分类分色监管、靶向整治，延续2025年安全工作开展了秋冬季安全生产大排查大整治大执法、“三会”期间安全生产与防灾减灾救灾、节后复工复产、集装箱排查等专项整治，全镇累计开展检查624家次，发现隐患1203条，隐患排查强度为1.93；已整改1085条，未整改118条，整改率90%。向区行业主管部门移送安全隐患6家次。2025年12月，由镇党委书记和政法委员带队，对事故项目叉车违规上路进行了查处，对操作人员开展了批评教育。同时聚焦该项目施工车辆通行秩序管控，常态化开展安全提醒督促。事故调查组认为玉峰山镇人民政府相关监管人员履行了监管职责，故建议在本次生产安全责任事故中不予追责。
五、有关人员和单位的责任认定和处理建议
（一）建议免于追究责任的人员

刘XX，男，身份证号码：411123199711049512，系河南远科自动化设备有限公司安装工人，在二楼上料口高处临边作业未按规定系挂安全带，导致本次事故发生，对事故发生负直接责任，鉴于其已经在事故中死亡，建议免于追究其责任。

（二）建议给予行政处罚的单位和人员

1.河南远科自动化设备有限公司作为生产经营单位，未严格落实安全生产主体责任，未在该项目成立安全管理机构，也未配备专职或兼职安全管理人员；未按《生产经营单位安全培训规定》要求对新入职工人进行不少于24学时的岗前安全培训，也未对从业人员进行考核；未开展隐患排查工作，未及时发现并消除从业人员高处作业未系挂安全带和二楼上料口未设置临边防护的安全隐患，其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十四条[
]、第二十八条[
]和第四十一条第二款[
]规定，河南远科自动化设备有限公司对本次事故发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项[
]，参照《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第二项[
]和《重庆市安全生产行政处罚裁量基准（试行）》第九节生产安全事故板块（修订稿）9.1一般生产安全事故行政处罚基准表之规定，建议由区应急管理局给予河南远科自动化设备有限公司行政处罚。

2.江苏奥索斯自动化科技有限公司作为重庆出港二期（场地搬迁）-2025项目实施的第一责任单位，未严格落实安全生产主体责任，未督促承包单位河南远科自动化设备有限公司在该项目成立安全管理机构或配备专职或兼职安全管理人员，未及时消除承包单位无安全管理人员履行安全管理职责的隐患，未固定专职安全管理人员常驻事发项目定期开展安全检查工作，其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款[
]规定，江苏奥索斯自动化科技有限公司对本次事故发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项，参照《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第二项和《重庆市安全生产行政处罚裁量基准（试行）》第九节生产安全事故板块（修订稿）9.1一般生产安全事故行政处罚基准表之规定，建议由区应急管理局给予江苏奥索斯自动化科技有限公司行政处罚。

3.师XX，男，身份证号码：410522198702263250，作为河南远科自动化设备有限公司法定代表人，未在重庆出港二期（场地搬迁）-2025项目成立安全管理机构或设置专职或兼职安全管理人员，导致未及时发现并消除从业人员在该项目二楼上料口高处临边作业未按规定系挂安全带和二楼上料口处未设置临边防护的安全隐患，其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项[
]的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[
]之规定，建议由区应急管理局给予师XX行政处罚。

4.唐X，男，身份证号码：320105198306111415，作为江苏奥索斯自动化科技有限公司法定代表人，未及时发现并消除承包单位无安全管理人员履行安全管理职责和本公司未固定专职安全管理人员常驻事发项目定期开展安全检查工作的隐患，事故发生后未按规定时间报告事故，存在迟报事故行为，其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项和第七项[
]和《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十五条第二项[
]的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项和《生产安全事故罚款处罚规定》第十一条第一项[
]之规定，建议由区应急管理局给予唐X行政处罚。

5.王XX，男，身份证号码：620503200005077030，作为江苏奥索斯自动化科技有限公司的项目专员，负责重庆出港二期（场地搬迁）-2025项目的全面管理，未认真检查本单位安全生产状况，未及时排查并消除承包单位在重庆出港二期（场地搬迁）-2025项目无安全管理人员履行安全管理职责的安全隐患，针对本公司未固定专职安全管理人员常驻事发项目定期开展安全检查工作的安全隐患，未提出改进安全生产管理的建议，其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第五项[
]的规定，对事故发生负有管理责任，经查王XX无安全生产有关的资格证书，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[
]的规定，建议由区应急管理局给予王XX行政处罚。
（三）其他的处理建议

河南远科自动化设备有限公司和江苏奥索斯自动化科技有限公司按照公司内部管理规定，对本次事故中负有责任的的相关人员进行处理，并将处理结果报区应急管理局备案。
六、事故防范和整改措施建议

为认真吸取事故教训，避免和预防类似事故再次发生，特提出以下防范措施建议：

（一）河南远科自动化设备有限公司应认真、全面落实安全生产责任制，严格执行发包单位的安全管理制度，按照合同约定建立健全安全生产管理责任制，按照规定要求在各项目部配备安全管理人员，做好现场安全管理工作；加强对从业人员的安全教育培训工作，保证从业人员具备必要的安全生产知识，提高工人安全生产意识，新工人入场前按照规定要求进行培训，经考核合格后方可进场作业；应加强现场隐患排查和治理工作，督促从业人员高处临边作业时按规范要求正确使用安全带，及时发现并消除工人违章作业、安全防护不到位等现场安全隐患，防止类似事故再次发生。
（二）江苏奥索斯自动化科技有限公司应认真履行发包单位职责，发生事故后应当按照规定及时如实向应急管理部门和安全生产管理部门相关部门报告事故，同时加强对承包单位的安全生产工作统一协调、管理工作，按规定派驻安全管理人员在各项目定期开展安全检查工作，做好隐患排查治理工作，及时发现安全问题并及时督促承包单位整改隐患，认真督促各承包单位安全管理人员到岗履行，履行好发包单位的安全管理职责，防止类似事故再次发生。
（三）市邮政管理局五分局应认真履行行业监管职责，按照谁审批谁负责、管行业必须管安全的原则，进一步明确监管责任，认真做好对快递行业的日常安全监管工作，在日常监管过程中发现安全隐患及时督促施工单位整改，有效防范事故发生。
（四）玉峰山镇人民政府应认真履行属地监管职责，加大对本辖区内在建施工项目的检查力度和频率，及时发现现场隐患并移交行业主管部门进行处理，做到监管全覆盖，不留盲区死角，防止失管漏管。
（五）区应急管理局应加强对全区安全生产工作统筹协调督导，强化工作措施，推动各相关行业主管部门、属地镇街落实监管责任，切实履行综合监管职责。

两江玉峰山河南远科自动化设备有限公司“3·4”

一般高处坠落事故调查组 

2026年4月28日   
事发时未封闭
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[�] 《生产经营单位安全培训规定》第十三条：生产经营单位新上岗的从业人员，岗前安全培训时间不得少于24学时。


[�] 《中华人民共和国安全生产法》第二十四条：矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位和危险物品的生产、经营、储存、装卸单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。前款规定以外的其他生产经营单位，从业人员超过一百人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；从业人员在一百人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员。


[�] 《中华人民共和国安全生产法》第二十四条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。


[�] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。


[�] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款和第一项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。


[�] 《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第二项：事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：（二）造成1人死亡，或者3人以上6人以下重伤，或者300万元以上500万元以下直接经济损失的，处50万元以上70万元以下的罚款。


[�] 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款：生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。


[�] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。


[�] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。


[�] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第七项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（七）及时、如实报告生产安全事故。


[�] 《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十五条第二项：事故发生单位主要负责人有下列行为之一的，处上一年年收入40%至80%的罚款;属于国家工作人员的，并依法给予处分;构成犯罪的，依法追究刑事责任:(二)迟报或者漏报事故的。


[�] 《生产安全事故罚款处罚规定》第十一条第一项：事故发生单位主要负责人有《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条、《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十五条、第三十六条规定的下列行为之一的，依照下列规定处以罚款：（一）事故发生单位主要负责人在事故发生后不立即组织事故抢救，或者在事故调查处理期间擅离职守，或者瞒报、谎报、迟报事故，或者事故发生后逃匿的，处上一年年收入60%至80％的罚款；贻误事故抢救或者造成事故扩大或者影响事故调查或者造成重大社会影响的，处上一年年收入80%至100％的罚款。


[�] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第五项：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。


[�] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。









