2023年度北京天方伟业市政工程有限公司“9·4”一般生产安全事故责任追究及

整改措施落实情况评估报告

2023年9月4日18时39分许，房山区青龙湖镇大苑村一处施工现场发生坍塌事故，造成1人死亡。事故发生后，依据相关法律法规，房山区政府授权区应急管理局牵头，会同相关部门成立事故调查组开展调查。事故调查报告于2023年10月24日获房山区政府批复同意。

按照《中华人民共和国安全生产法》《北京市生产安全事故整改和防范措施落实情况评估办法》等相关法律法规和规范性文件要求，区安委会办公室会同区纪委区监委、房山公安分局、区人力资源社会保障局、区总工会、区水务局、青龙湖镇政府等部门组成北京天方伟业市政工程有限公司“9·4”一般生产安全事故评估组。评估组通过资料审查、查阅文件、座谈问询等方式，对北京天方伟业市政工程有限公司“9·4”一般生产安全事故责任追究及整改措施落实情况进行评估。

一、评估工作开展情况

2024年11月13日，区安委会办公室制定并下发《关于开展2023年事故整改和防范措施落实情况评估工作的通知》，明确了评估对象、评估内容、评估时间及工作安排。2024年11月20日，在区应急管理局组织开展事故评估工作，评估组分别听取房山公安分局、区应急管理局、区水务局、青龙湖镇政府关于生产安全事故整改和防范措施落实情况的汇报。
二、事故责任追究落实情况

（一）追究责任人员落实情况

2023年9月5日房山公安分局将涉事嫌疑人李X刑事拘留。2023年9月18日区检察院因案件事实不清、证据不足，未批准逮捕，后被房山公安分局取保候审，补充证据后于2024年9月12日向区检察院移送起诉。
（二）行政处罚落实情况

区应急管理局于2023年10月31日和11月28日向事故责任单位北京天方伟业市政工程有限公司送达《行政处罚告知书》（京房）应急告〔2023〕事故005号和《行政处罚决定书》（京房）应急罚〔2023〕事故005号，该单位在规定期限内缴纳人民币40万元整的行政处罚款。
三、整改措施落实情况

事故发生后，相关部门、属地政府针对事故暴露出来的问题，结合事故调查报告提出的整改措施意见，主要开展了以下几个方面的工作：

（一）区水务局工作落实情况

一是严格落实行业监管。制发《关于进一步加强水务领域工程建设监督备案管理工作的通知》，进一步规范水务领域政府投资建设工程管理，避免出现监管盲区。积极与在我区境内实施跨区域涉水工程的建设单位进行对接，加强监督指导，严防类似事故再次发生。

二是提高执法检查效能。制定《2024年房山区水务工程建设领域安全生产监督检查计划》，对河道、城乡供排水水毁修复及整治提升等28个水务项目进行督查检查，共检查331次，督改安全隐患问题637项，约谈责任单位15次，罚款人民币38万元。移交区综合行政执法局问题线索5起，目前正在立案调查。

三是抓好水务工程管理。深入开展安全生产治本攻坚三年行动，重点抓好施工现场（包括周边）的危险源排查和应急处理工作，聚焦临时设施、基坑支护、临时用电、有限空间作业、工程围堰、脚手架等重点部位，坚决避免盲目赶进度、抢工期等行为。持续开展施工场所全覆盖、常态化的检查排查，确保各项防护措施满足安全生产的需要。

（二）青龙湖镇政府工作落实情况

一是汲取教训、举一反三。事故发生后，立即在全镇范围内深入开展安全隐患排查，对全镇在施工程、重点领域、重点点位等进行再梳理，全面排查安全隐患，建立问题台账，紧盯整改，形成闭环管理。事故发生后至2023年年底,累计检查各类企业213家次，发现并消除隐患675项，整改率100%，企业开展自查自纠发现隐患1941项，已全部整改完毕。同时，进一步加强各类施工单位的安全监管，提升各类场所规范管理水平，全力消除安全事故风险。
二是加强监管、落实责任。坚决落实好属地监管责任，不断压实企业主体责任。结合正在开展的安全生产治本攻坚三年行动工作，围绕重点领域、重点部位、薄弱环节，深入抓好隐患排查治理。紧盯施工动火作业、“两个通道”、城镇燃气和医院养老院、宾馆饭店、餐饮娱乐、商场市场、公交、村民自建出租房等人员密集场所，围绕安全疏散、消防设施、餐饮油烟道、用火用电用气、违规出租住人、电动自行车等，加大联合检查、集中排查、全面清查、重点抽查力度，采取联合约谈、案例警示、问题督改、情况通报、罚款三停等硬措施，督促企业落实主体责任，确保全镇安全形势稳定。

（三）事故责任单位现状情况

王佐镇应急供水DN800上水勾头工程项目已施工完毕，施工单位北京天方伟业市政工程有限公司已撤场。
四、评估结论

评估组通过专题会议、资料审查、查阅文件等形式，对北京天方伟业市政工程有限公司“9·4”一般生产安全事故责任追究及整改措施落实情况进行评估后认为：房山公安分局已依法落实了对涉事嫌疑人员的刑事责任追究措施，区应急管理局对北京天方伟业市政工程有限公司的行政处罚已执行并结案，青龙湖镇政府已落实了事故防范和整改措施。



