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[bookmark: _Toc18875]一、目的依据
为充分发挥事故调查处理对加强和改进安全生产工作的促进作用，督促落实生产经营单位的安全生产主体责任，防范和减少事故发生，保障人民群众生命财产安全，依据《北京市生产安全事故整改和防范措施落实情况评估办法》等文件要求，开展本次一般生产安全事故现场安全现状评估工作。
[bookmark: _Toc26337][bookmark: _Toc31080]二、工作范围和方式
本次现场评估的对象是北京南天汇通科技有限公司（以下简称“南天汇通公司”）。
因昌平区北企公司马池口村土地一级开发项目非宅拆除工程（一标段）已建设完毕，本次评估主要通过内业资料调查，评估企业整改和现状落实情况。
[bookmark: _Toc17814]（一）资料查阅
南天汇通公司提供了事故整改落实报告、安全生产责任制、安全操作规程、安全应急救援预案及演练记录、方案交底及安全技术交底、风险评价及管控资料、各级人员现场检查记录、施工监测和安全巡视记录、施工作业人员登记表、事故相关的培训记录、排查记录、现场负责人履职记录、验收记录、专项施工方案、专项施工方案实施情况说明、专职安全人员监督记录及其他可以证明开展事故整改和防范措施的相关资料。评估组按照安全生产、建筑施工法律法规和《事故调查报告》中的事故间接原因、整改防范措施，对上述资料进行查阅。南天汇通公司的整改措施具体落实情况如下：
1、强化安全管理制度执行
重新梳理并完善公司安全生产管理制度，确保各项制度覆盖全面、操作性强。加强安全生产责任制落实情况的监督检查，对失职行为进行严肃处理。建立安全隐患排查治理长效机制，确保隐患及时发现、及时报告、及时整改。
2、严格外包项目管理
制定并实施严格的外包项目管理制度，明确发包、承包双方的安全责任。加强对承包单位和个人的资质审核，确保所有参与施工的单位和个人均具备相应的能力和条件。加强对施工过程的监督管理，确保施工活动符合安全规范和技术要求。
3、加强教育培训
组织全体员工进行安全生产知识培训，提高员工的安全意识和自我保护能力。针对特定岗位和工种，开展专项技能培训，确保员工能够熟练掌握安全生产技能。定期组织应急演练活动，提高员工应对突发事件的能力。
4、严格施工方案执行
在开展非宅拆除等高风险工程前，必须制定详细的专项施工方案，并经过严格审批。在施工过程中，严格按照专项施工方案进行施工，严禁违规操作行为。加强施工现场的安全管理和监督检查工作，确保施工活动安全有序进行。
[bookmark: _Toc8033]（二）走访核查
因昌平区北企公司马池口村土地一级开发项目非宅拆除工程（一标段）已建设完毕，本次评估主要通过内业资料调查，评估企业整改和现状落实情况。
[bookmark: _Toc10027]三、安全现状评估
[bookmark: _Toc8119]（一）现行安全管理制度制定及落实情况评估
评估组对南天汇通公司提供的制度文件、台账、记录、档案等资料进行了评估，该单位现行安全管理制度基本符合《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》相关规定，但具体落实工作还需按照安全生产相关法律法规进一步提升，详见下表。
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	序号
	评估项目
	评估依据
	评估情况

	1 
	生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。
	《中华人民共和国安全生产法》第四条
	南天汇通公司提供了安全生产责任制和各项安全生产管理制度，包括安全生产伤亡事故控制目标、安全指标和文明施工目标、安全管理机构、安全生产管理制度、安全培训及考核、职业病危害防治措施、重大危险源控制措施、高处作业防护措施、非开挖作业控制措施、拆除作业控制措施、生产安全事故应急救援预案等，基本落实了相关要求。

	2 
	生产经营单位的全员安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。
	《中华人民共和国安全生产法》第二十二条
	南天汇通公司提供了各专项负责人安全生产责任制，落实了相关要求。

	3 
	生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投入，由生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人予以保证，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。
	《中华人民共和国安全生产法》第二十三条
	南天汇通公司仅提供了劳动保护用品发放管理制度和劳保用品发放记录，基本落实了相关要求。

	4 
	矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位和危险物品的生产、经营、储存、装卸单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。
	《中华人民共和国安全生产法》第二十四条
	南天汇通公司提供了专职安全管理人员证书，基本落实了相关要求。

	5 
	生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：
（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；
（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；
（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；
（四）组织或者参与本单位应急救援演练；
（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；
（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；
（七）督促落实本单位安全生产整改措施。
	《中华人民共和国安全生产法》第二十五条
	南天汇通公司提供了安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案，教育培训记录、重大危险源控制措施、高处作业防护措施、非开挖作业控制措施、拆除作业控制措施和事故整改落实报告，基本落实了相关要求。

	6 
	生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。
危险物品的生产、经营、储存、装卸单位以及矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位的主要负责人和安全生产管理人员，应当由主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。
	《中华人民共和国安全生产法》第二十七条
	南天汇通公司提供了1名专职安全管理人员证书，落实了相关要求。

	7 
	生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。
	《中华人民共和国安全生产法》第二十八条
	南天汇通公司提供了安全教育培训制度、项目管理人员和施工作业人员的安全教育培训情况，落实了相关要求。

	8 
	生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。
生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。
	《中华人民共和国安全生产法》第四十一条
	南天汇通公司提供了安全生产定期检查制度，未见风险分级管控制度。

	9 
	生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。
	《中华人民共和国安全生产法》第四十三条
	南天汇通公司提供了重大危险源控制措施、高处作业防护措施、非开挖作业控制措施、拆除作业控制措施，基本落实了相关要求。

	10 
	生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。
	《中华人民共和国安全生产法》第四十四条
	南天汇通公司提供了各项生产安全制度、安全操作规程和职业病危害防治措施、职业病危害防治措施、重大危险源控制措施、高处作业防护措施、非开挖作业控制措施、拆除作业控制措施和应急预案，基本落实了相关要求。

	11 
	生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。
	《中华人民共和国安全生产法》第四十五条
	南天汇通公司提供了劳保用品发放记录，基本落实了相关要求。

	12 
	生产经营单位的安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查；对检查中发现的安全问题，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人，有关负责人应当及时处理。检查及处理情况应当如实记录在案。
	《中华人民共和国安全生产法》第四十六条
	南天汇通公司提供了项目安全生产定期检查制度、现场检查情况等，基本落实了相关要求。

	13 
	生产经营单位应当安排用于配备劳动防护用品、进行安全生产培训的经费。
	《中华人民共和国安全生产法》第四十七条
	南天汇通公司提供了劳保用品发放记录，基本落实了相关要求。

	14 
	两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的，应当签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。
	《中华人民共和国安全生产法》第四十八条
	南天汇通公司提供了施工作业现场安全管理制度、施工项目安全监督管理、与甲方签订的安全生产协议和专职安全生产管理人员证书，基本落实了相关要求。

	15 
	生产经营单位发生生产安全事故时，单位的主要负责人应当立即组织抢救，并不得在事故调查处理期间擅离职守。
	《中华人民共和国安全生产法》第五十条
	南天汇通公司提供安全生产事故报告及处理制度和生产安全事故应急救援预案等文件，基本落实了相关要求。

	16 
	生产经营单位必须依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费。
	《中华人民共和国安全生产法》第五十一条
	南天汇通公司未提供相关资料。

	17 
	生产经营单位应当制定本单位生产安全事故应急救援预案，与所在地县级以上地方人民政府组织制定的生产安全事故应急救援预案相衔接，并定期组织演练。
	《中华人民共和国安全生产法》第八十一条
	南天汇通公司提供生产安全事故报告调查处理制度、安全事故的预防监控措施和应急预案、分包工程事故处理应急预案及响应组织措施、项目现场各类事故处置措施等文件，提供了一份演练方案但未见相关演练记录。

	18 
	生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场有关人员应当立即报告本单位负责人。单位负责人接到事故报告后，应当迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失，并按照国家有关规定立即如实报告当地负有安全生产监督管理职责的部门，不得隐瞒不报、谎报或者迟报，不得故意破坏事故现场、毁灭有关证据。
	《中华人民共和国安全生产法》第八十三条
	南天汇通公司提供安全生产事故报告及处理制度和生产安全事故应急救援预案等文件，基本落实了相关要求。

	19 
	施工单位从事建设工程的新建、扩建、改建和拆除等活动，应当具备国家规定的注册资本、专业技术人员、技术装备和安全生产等条件，依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可的范围内承揽工程。
	《建设工程安全生产管理条例》第二十条
	南天汇通公司提供了建筑企业资质证书和安全生产许可证，落实了相关要求。

	20 
	施工单位主要负责人依法对本单位的安全生产工作全面负责。施工单位应当建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程，保证本单位安全生产条件所需资金的投入，对所承担的建设工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录。
施工单位的项目负责人应当由取得相应执业资格的人员担任，对建设工程项目的安全施工负责，落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程，确保安全生产费用的有效使用，并根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患，及时、如实报告生产安全事故。
	《建设工程安全生产管理条例》第二十一条
	南天汇通公司提供了各项生产安全制度、安全操作规程和职业病危害防治措施、职业病危害防治措施、重大危险源控制措施、高处作业防护措施、非开挖作业控制措施、拆除作业控制措施和应急预案，劳保用品发放记录、安全管理人员证书、项目现场各类事故处置措施等文件记录，基本落实了相关要求。

	21 
	施工单位对列入建设工程概算的安全作业环境及安全施工措施所需费用，应当用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。
	《建设工程安全生产管理条例》第二十二条
	南天汇通公司提供了劳保用品发放记录，其他支出未统一列明。

	22 
	施工单位应当设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。
	《建设工程安全生产管理条例》第二十三条
	南天汇通公司提供了项目的1名专职安全管理人员证书，落实了相关要求。

	23 
	建设工程实行施工总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产负总责。
总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利、义务。
总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产。
	《建设工程安全生产管理条例》第二十四条
	南天汇通公司提供了相关协议，基本落实了相关要求。

	24 
	垂直运输机械作业人员、安装拆卸工、爆破作业人员、起重信号工、登高架设作业人员等特种作业人员，必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。
	《建设工程安全生产管理条例》第二十五条
	南天汇通公司提供了人员资质管理制度和1份专职安全管理人员证书，但未见及人员清单。

	25 
	施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案，对下列达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督：
（一）基坑支护与降水工程；
（二）土方开挖工程；
（三）模板工程；
（四）起重吊装工程；
（五）脚手架工程；
（六）拆除、爆破工程；
（七）国务院建设行政主管部门或者其他有关部门规定的其他危险性较大的工程。
对前款所列工程中涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，施工单位还应当组织专家进行论证、审查。本条第一款规定的达到一定规模的危险性较大工程的标准，由国务院建设行政主管部门会同国务院其他有关部门制定。
	《建设工程安全生产管理条例》第二十六条
	南天汇通公司专项施工方案电子版，未见签字版本。

	26 
	建设工程施工前，施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认。
	《建设工程安全生产管理条例》第二十七条
	南天汇通公司提供了各项安全制度及安全操作规程，未见具体记录。

	27 
	施工单位应当在施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、桥梁口、隧道口、基坑边沿、爆破物及有害危险气体和液体存放处等危险部位，设置明显的安全警示标志。安全警示标志必须符合国家标准。
施工单位应当根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施。施工现场暂时停止施工的，施工单位应当做好现场防护，所需费用由责任方承担，或者按照合同约定执行。
	《建设工程安全生产管理条例》第二十八条
	南天汇通公司未提供相关记录。

	28 
	施工单位对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，应当采取专项防护措施。
施工单位应当遵守有关环境保护法律、法规的规定，在施工现场采取措施，防止或者减少粉尘、废气、废水、固体废物、噪声、振动和施工照明对人和环境的危害和污染。
在城市市区内的建设工程，施工单位应当对施工现场实行封闭围挡。
	《建设工程安全生产管理条例》第三十条
	南天汇通公司施工专项方案中涵盖此部分内容，基本落实了相关要求。

	29 
	施工单位应当在施工现场建立消防安全责任制度，确定消防安全责任人，制定用火、用电、使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度和操作规程，设置消防通道、消防水源，配备消防设施和灭火器材，并在施工现场入口处设置明显标志。
	《建设工程安全生产管理条例》第三十一条
	南天汇通公司提供了施工现场消防保卫管理制度和消防安全管理制度和1份现场检查记录，基本落实了相关要求。

	30 
	施工单位应当向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装，并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害。
	《建设工程安全生产管理条例》第三十二条
	南天汇通公司提供了安全操作规程、安全生产技术交底制度、专项施工方案、安全教育培训制度、劳动用品发放记录，基本落实了相关要求。

	31 
	施工单位采购、租赁的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件，应当具有生产（制造）许可证、产品合格证，并在进入施工现场前进行查验。
施工现场的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件必须由专人管理，定期进行检查、维修和保养，建立相应的资料档案，并按照国家有关规定及时报废。
	《建设工程安全生产管理条例》第三十四条
	南天汇通公司提供了各项安全操作规程，基本落实了相关要求。

	32 
	施工单位在使用施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施前，应当组织有关单位进行验收，也可以委托具有相应资质的检验检测机构进行验收；使用承租的机械设备和施工机具及配件的，由施工总承包单位、分包单位、出租单位和安装单位共同进行验收。验收合格的方可使用。
《特种设备安全监察条例》规定的施工起重机械，在验收前应当经有相应资质的检验检测机构监督检验合格。
施工单位应当自施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施验收合格之日起30日内，向建设行政主管部门或者其他有关部门登记。登记标志应当置于或者附着于该设备的显著位置。
	《建设工程安全生产管理条例》第三十五条
	南天汇通公司提供了特种设备管理制度、施工机械安全防护措施等文件，未见验收报告、检验检测报告等相关记录。

	33 
	施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员应当经建设行政主管部门或者其他有关部门考核合格后方可任职。
施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行一次安全生产教育培训，其教育培训情况记入个人工作档案。安全生产教育培训考核不合格的人员，不得上岗。
	《建设工程安全生产管理条例》第三十六条
	南天汇通公司提供了安全培训及考核制度、1名专职安全管理人员证书，基本落实了相关要求。

	34 
	施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。
意外伤害保险费由施工单位支付。实行施工总承包的，由总承包单位支付意外伤害保险费。意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至竣工验收合格止。
	《建设工程安全生产管理条例》第三十八条
	南天汇通公司未提供意外保险相关资料。

	35 
	施工单位应当制定本单位生产安全事故应急救援预案，建立应急救援组织或者配备应急救援人员，配备必要的应急救援器材、设备，并定期组织演练。
	《建设工程安全生产管理条例》第四十八条
	南天汇通公司提供了安全生产事故报告及处理制度、生产安全事故应急救援预案和应急演练方案，未见应急救援演练和人员队伍相关记录。

	36 
	施工单位应当根据建设工程施工的特点、范围，对施工现场易发生重大事故的部位、环节进行监控，制定施工现场生产安全事故应急救援预案。实行施工总承包的，由总承包单位统一组织编制建设工程生产安全事故应急救援预案，工程总承包单位和分包单位按照应急救援预案，各自建立应急救援组织救援人员，配备救援器材、设备，并定期组织演练。
	《建设工程安全生产管理条例》第四十九条
	南天汇通公司提供了安全生产事故报告及处理制度、生产安全事故应急救援预案和应急演练方案，未见应急救援演练和人员队伍相关记录。

	37 
	其他事故的跟踪情况
	自事故发生后，未有其他一般生产安全事故发生。



按照法律法规要求对企业提供材料进行评估，发现问题如下：
【资料问题1】：
目前企业制定的安全管理制度，总体上相对完善，从内容上看也相对全面，基本满足了法律法规的基本要求，但制度执行情况没有形成相应的记录文件。
【建议措施1】：
南天汇通公司若后续开展相关施工活动，应将各类检查记录妥善留存；隐患整改报告登记表应下发到各部门，落实到岗到人，及工作计划；对于作业及审批记录应在作业完成后及时归档保存；对于各项培训记录，还应保存好会议纪要及培训考核资料；对于应急演练工作记录，应完整制定演练方案（安全保障措施）、演练脚本、演练照片、演练总结与评估等。
【资料问题2】：
《中华人民共和国安全生产法》第五十一条、《建设工程安全生产管理条例》第三十八条均要求员工、作业人员参保工伤或意外保险。目前未见相关制度文件要求。
【建议措施2】：
建筑行业安全风险较高，事故发生频次较高、施工后果也较为严重。建议按照法规要求，施工总包单位要求所有现场施工作业人员参保意外险，其中危险作业人员必须参保；且“意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至竣工验收合格止”；将参保资料妥善保存至工程安全施工档案中，若发生突发事件，需要启动保障时，可随时查找。
南天汇通公司应从公司层面完善相关规定。
【资料问题3】：
《中华人民共和国安全生产法》第二十三条、《建设工程安全生产管理条例》第二十二条要求，安全措施费用专项支出。目前南天汇通公司仅提供了劳保用品发放记录，其他支出未统一列明。
【建议措施3】：
南天汇通公司应从公司层面完善相关规定。建立安全生产费用管理台账，列明各项费用支出明细，纳入安全管理档案中，务必确保专款专用。
【资料问题4】：
《中华人民共和国安全生产法》第八十一条，《建设工程安全生产管理条例》第四十八条、第四十九条要求，施工单位应根据建设工程施工的特点、范围，制定施工现场生产安全事故应急救援预案，建立应急救援组织救援人员，配备救援器材、设备，并定期组织演练。南天汇通公司提供了应急预案和一份应急演练方案，但未见应急演练、应急队伍、应急物资相关记录文件。
【建议措施4】：
南天汇通公司应从公司层面完善相关规定。修订完善应急预案，明确救援队伍、应急物资台账基本要求，规定应急演练频次和开展方式，并留存执行记录。
【资料问题5】：
《中华人民共和国安全生产法》第四十一条，生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。目前，仅提供了安全生产检查制度和1份安全检查记录。
【建议措施5】：
南天汇通公司应从公司层面完善相关规定。按照北京市住建、应急部门要求，按照有关制度和规范，针对本企业类型和特点，全面开展安全风险辨识，辨识设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等方面存在的安全风险；根据风险评估的结果，针对安全风险特点，从组织、制度、技术、应急等方面对安全风险进行有效管控，要通过隔离危险源、采取技术手段、实施个体防护、设置监控设施等措施，达到回避、降低和监测风险的目的；建立完善安全风险公告制度，并加强风险教育和技能培训，确保管理层和每名员工都掌握安全风险的基本情况及防范、应急措施。要在醒目位置和重点区域分别设置安全风险公告栏，制作岗位安全风险告知卡，标明主要安全风险、可能引发事故隐患类别、事故后果、管控措施，应急措施及报告方式等内容。

[bookmark: _Toc22538]（二）现场施工环境安全评估
昌平区北企公司马池口村土地一级开发项目非宅拆除工程（一标段）已建设完毕，因此，评估组在对事故单位整改措施落实情况评估的基础上，按照安全生产法律法规，对企业单位提供的现行制度等资料进行内业评估。
[bookmark: _Toc7490][bookmark: _Toc5151]四、安全现状评估结论与建议
[bookmark: _Toc4069][bookmark: _Toc4980]（一）评估结论
评估组按照安全生产法律法规和《事故调查报告》中的事故间接原因、整改防范措施，对上述材料进行评估，最终认为南天汇通公司现行制度需按照《中华人民共和国安全生产法》相关规定进行落实完善。
[bookmark: _Toc12017][bookmark: _Toc20081]（二）工作提升建议
根据本次评估过程及结论，事故单位应针对安全现状评估中发现的问题积极改进落实，无论后续是否继续开展施工作业活动，均应按照相关法律法规要求，履行安全生产主体责任，加强安全生产管理，提高安全生产水平，并对未履行安全生产主体责任导致的后果负责。
此外，评估组还对限额以下小型工程安全管理的重点问题，提出以下安全工作建议措施（不局限于本次事故）：
【施工单位】
市住房城乡建设委、市应急管理局等17部门研究制定了《限额以下小型工程施工安全管理办法（试行）（2023年修订）》，管理办法中明确了各企业首先要落实安全生产主体责任，各单位要委托具备相应资质或条件的生产经营单位进行施工，合同中明确各方安全生产及消防安全管理责任；其次，组织对本单位相关人员及施工人员开展进场前安全培训，施工单位项目负责人必须签署《施工安全管理承诺书》《安全责任清单》，在现场应配备不少于1名安全生产管理人员，安全生产管理人员负责对施工现场的施工作业、使用材料、进场人员等进行管理；最后在施工过程中加大巡查力度，及时消除不符合安全生产条件或者存在安全隐患的行为，及时支付安全防护相关费用，并督促落实施工安全防护措施。
在整体施工阶段中，均有做好相应的安全记录与施工其他记录一起，形成档案，由专人管理、妥善保存，可以真实记录项目施工过程中所有的信息资料，还原全程，同时也是有效的工作落实凭证。
【属地街镇】
属地街镇做好高风险限额以下小型工程的安全生产信息登记确认，建立监管台账，全面掌握辖区内高风险限额以下小型工程基本情况，加大日常巡查，按照“街乡吹哨，部门报到”机制，及时组织相关部门开展联合执法。发现违法建设行为，依法查处或移交规自、住建、城市管理等部门。
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