江北观音桥塔坪39号改造项目“9·16”一般起重伤害事故防范和整改措施

落实情况评估报告

根据《中华人民共和国安全生产法》、《国务院安委会办公室关于印发生产安全事故防范和整改措施落实情况评估办法的通知》（安委办〔2021〕4号）有关规定，江北区安全生产委员会办公室（以下简称“江北区安委办”）牵头成立江北观音桥塔坪39号改造项目“9·16”一般起重伤害事故防范和整改措施落实情况评估组(以下简称评估组)，对事故防范和整改措施落实情况进行了评估。现将评估情况报告如下:
一、事故基本情况

2024年9月16日7时许，在江北区观音桥塔坪39号改造项目，新余市渝北建筑工程有限公司组织工人作业过程中，发生一起起重伤害事故，导致工人何**死亡，秦**受伤。事故发生后，江北区人民政府依法成立事故调查组开展事故调查工作,事故调查报告经区政府批复,并向社会进行了公布。
二、评估工作组织及开展情况
    由江北区安委办组织，参加事故调查的相关部门派员组成评估组，依据《江北观音桥塔坪39号改造项目“9·16”一般起重伤害事故调查报告》（以下简称“事故调查报告”），评估组采取调阅事故原始档案、查阅相关文件资料和听取汇报等方式，对事故责任追究落实情况、事故防范措施落实情况进行了综合评估。
三、事故责任追究落实情况

（一）事故责任单位责任追究落实情况
1.新余市渝北建筑工程有限公司。根据调查认定，对本次事故负有责任，由区应急管理局按照有关规定给予行政处罚。2025年3月11日，区应急管理局向新余市渝北建筑工程有限公司送达了《行政处罚决定书》(江北应急罚〔2025〕17号)，处以52万元罚款的行政处罚。
2.四川建富强建筑工程有限公司。根据调查认定，对本次事故负有责任，由区应急管理局按照有关规定给予行政处罚。2025年3月11日，区应急管理局向四川建富强建筑工程有限公司送达了《行政处罚决定书》(江北应急罚〔2025〕18号)，处以53万元罚款的行政处罚。
（二）事故相关责任人员责任追究落实情况

1.张**，时为新余市渝北建筑工程有限公司的法定代表人、主要负责人。根据调查认定，对本次事故负有责任，由区应急管理局按照有关规定给予行政处罚。2025年3月11日，区应急管理局向张**送达了《行政处罚决定书》(江北应急罚〔2025〕12号)，处以3.84万元罚款的行政处罚。
2.张**，时为新余市渝北建筑工程有限公司事故项目项目经理。根据调查认定，对本次事故负有责任，由区应急管理局按照有关规定给予行政处罚。2025年3月11日，区应急管理局向张**送达了《行政处罚决定书》(江北应急罚〔2025〕13号)，处以1.68万元罚款的行政处罚。
3.张**，时为新余市渝北建筑工程有限公司事故项目安全员。根据调查认定，对本次事故负有责任，由区应急管理局按照有关规定给予行政处罚。2025年3月11日，区应急管理局向张**送达了《行政处罚决定书》(江北应急罚〔2025〕14号)，处以1.26万元罚款的行政处罚。
4.陈**，时为四川建富强建筑工程有限公司经理，主要负责人。根据调查认定，对本次事故负有责任，由区应急管理局按照有关规定给予行政处罚。2025年3月11日，区应急管理局向陈**送达了《行政处罚决定书》(江北应急罚〔2025〕15号)，处以2.25232万元罚款的行政处罚。
5.高*，时为四川建富强建筑工程有限公司专职安全员。根据调查认定，对本次事故负有责任，由区应急管理局按照有关规定给予行政处罚。2025年3月11日，区应急管理局向高*送达了《行政处罚决定书》(江北应急罚〔2025〕16号)，处以1.2万元罚款的行政处罚。
四、事故防范措施落实情况
（一）新余市渝北建筑工程有限公司。事故发生后，一是召开了事故复盘会，通报了事故情况，对公司总经理张**、分管生产的副总经理刘**、安全总监尹**、该项目经理张**、项目技术负责人张**、项目安全员张**等按照公司规定进行了处理，并责令劳务班组将张**班组清退出场。二是每周组织安全检查，定期召开现场例会，加强了班组安全交底制度。三是加强了安全法规、政策文件的宣贯、学习。四是修订完善了公司《安全管理手册》，进一步明确了各岗位的安全职责，签订了安全生产责任书。五是完善了事故应急预案，每季度组织1次消防、高处坠落等应急演练。
（二）四川建富强建筑工程有限公司。事故发生后，一是召开了事故复盘会，通报了事故情况，对公司总经理陈**、技术负责人陈**、该项目施工员谢**、安全员高*等按照公司规定进行了处理。二是每日安全晨会组织工人进行安全交底，明确需要注意的安全事项。三是组织全体员工进行了安全教育培训，学习有关制度、法规、操作技能。四是加强了对新进场工人的安全技术交底和教育培训。五是实行“日检+周检+专项检查”，建立了隐患整改台账。六是修订完善了公司《安全管理手册》，进一步明确了各岗位的安全职责，签订了安全生产责任书。
（三）区住房城乡建委。事故发生后，一是组织辖区内在建老旧小区改造项目召开了安全生产工作会，要求各项目对企业主体责任落实、项目管理人员到岗履职、安全风险点识别、安全管控措施等方面进行全面复盘。二是制定下发了《深刻吸取“9.16”事故教训，深入开展全区房屋和市政工程安全生产大排查大整治大执法工作方案》，要求各项目按照方案要求进行全面自查自纠。三是通过视频会议、微信平台宣贯建设部《房屋市政重大事故隐患判定标准2024版》，进一步提升企业管理人员风险辨识和隐患治理能力。四是依托安全生产月活动，开展“安全宣讲进工地”活动，组织一线工人和管理人员观看“安全生产 责任在肩”警示视频。五是按照执法计划，加大了执法检查力度。
（四）观音桥街道。事故发生后，一是组织召开了党工委会、行政办公会研究部署安全工作。二是完善了“街道行业岗—社区—网格” 三级联动安全责任体系，联动区级相关部门，开展了安全生产检查工作。三是运用了 “重庆消防协同管理系统”、“执法+监督”系统 、“九小场所安全智管”AI隐患识别等数字化监管平台，对物业小区、九小场所、人员密集型场所等区域进行安全监管。四是组织辖区建筑领域施工单位开展了安全警示教育。五是联动区级相关部门，对辖区建筑工地、装修场所，特别是老旧小区改造施工进行重点巡查管控。六是邀请专家在街道组织对科室、社区、网格员进行集中安全业务培训。七是利用老旧小区空余位置及“坡坎墙”，广泛制作宣传标语、宣传牌、宣传栏等开展宣传活动。

五、评估组评估意见

评估组经综合评估后一致认为，各单位按照区政府批复意见，对有关责任单位、责任人员作出了处理；事故企业及有关单位吸取了事故教训，基本落实了事故调查报告提出的事故防范整改措施。
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                             2026年1月5日


