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2023年12月11日，太湖县天华镇太蕲高速3标段曹家冲左洞隧道内发生一起车辆伤害致1人死亡事故。
依据《中华人民共和国安全生产法》和国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，经县政府批准，于2023年12月15日成立了由县应急局牵头，县监委、县公安局、县检察院、县总工会、县交运局等部门人员组成的“2023·12·11”车辆伤害事故调查组（以下简称事故调查组），开展事故调查处理工作。事故调查组通过科学严谨、依法依规、实事求是、周密细致的现场勘察、调查取证、综合分析，查明了事故过程，查清了事故原因，认定了事故性质，分清了事故责任，提出了对事故责任单位、有关责任人的处理建议和防范事故的对策措施。现将调查情况及处理建议报告如下：
一、事故有关基本情况
工程建设单位：
工程总承包单位：
劳务分包单位:
二、事故发生的经过和事故救援情况
2023年12月11日凌晨4:00左右，太湖县天华镇太蕲高速3标段曹家冲左洞隧道内(离隧道出口大约600米)，装载机驾驶员韩*林和喷浆机组范*洋等4名工人在作业完毕后准备离开，其他3名工人先行出了隧道，范*洋将喷浆机挂在韩*林驾驶的装载机前面的钭上后，随后跟在装载机后面离开。装载机由于是正面朝向隧道里面作业面，出隧道需调头，韩*林驾驶装载机倒车至离隧道出口约500米的车通口准备调头，由于装载机钭上挂着喷浆机，钭呈升起状态，驾驶员在驾驶室无法看清前面道路情况，倒车调头过程中仅凭后视镜观察和经验驾驶，导致碾压了范*洋。恰逢刘*青驾驶另一辆装载机进入事发点准备换班作业，也发现韩*林驾驶的装载机碾压到人了，伤者还动了一下，立即下车告知了韩*林，随后出隧道打电话通知值班人员王*权，王*权又向安徽省贞元路桥工程有限公司安全员陈*勇报告，陈*勇接报后立即拨打了120急救电话，约凌晨5:00左右120医护人员到达现场后发现范*洋已经死亡。
事故发生后，安徽省贞元路桥工程有限公司与死者家属签订谅解赔偿协议。死者家属情绪稳定，未产生不良的社会影响。
三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失
该事故造成喷浆工人范*洋（身份证号码422601***********）1人死亡，直接经济损失约人民币180万元。
四、事故发生的原因和性质
（一）直接原因
装载机驾驶员韩*林安全意识淡薄，违反操作规程用钭挂载喷浆机，并在无人进行现场指挥的情况下，疏于观察冒险实施倒车操作，将范*洋碾压致死是发生本次事故的直接原因。
（二）间接原因
劳务分包单位安徽省贞元路桥工程有限公司安全生产管理制度不健全，全员安全生产责任制落实不到位，针对本项目未制订安全管理相关的制度，未通过制度明确现场管理人员。在本项目未设置专门安全管理机构和专职安全管理人员，安全员不具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。公司全员安全教育培训和员工岗前培训不到位，流于形式。未对作业区域施工进行有效安全管理，未及时发现并消除施工作业过程中存在的安全隐患。未发现并制止装载机驾驶员经常挂载物品倒车进出隧道的违规行为。
（三）事故性质
经调查认定：该事故属于一起车辆伤害致1人死亡的生产安全责任事故。
五、事故责任的认定以及处理建议
（一）不予追究责任人员
范*洋，
给予行政处罚的单位
安徽省贞元路桥工程有限公司。该项目安全管理机构不健全，未设置专职安全管理人员；安全员不具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力；公司全员安全教育培训和员工岗前培训不到位，流于形式；未对作业区域施工进行有效安全管理，未及时发现并消除施工过程中存在的安全隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款、第二十四条第一款、第二十七条第一款、第二十八条第一款、第四十一条第二款之规定。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项之规定，建议由太湖县应急管理局对其处以人民币30万元罚款。
（三）给予行政处罚的人员
1.张*志，
2.储庆云，
3.陈*勇，
4.韩*林，
（四）作出警示约谈和深刻书面检查的单位
1.中交建筑集团有限公司
2.太湖县交运局
3.天华镇人民政府
六、事故防范和整改措施
为深刻汲取此次事故教训，进一步加强施工现场安全监管，提出如下事故防范及整改意见：
（一）安徽省贞元路桥工程有限公司、中交建筑集团有限公司
1.加强企业主体责任落实。针对本项目完善安全管理相关制度，全面落实企业主要负责人、安全生产管理人员7项职责等岗位安全责任，严格执行各项安全管理规定和操作规程；配备专职安全管理人员，并持证上岗；以作业现场的安全管理为重点，做好安全生产工作的动态管理、动态检查和动态监督，杜绝类似事故的再次发生。
2.加强安全生产教育培训。严格落实安全生产“三级教育”制度，增强一线工人的安全生产意识，对所有从业人员进行岗位操作规程等知识培训，保证其具备本岗位安全操作、自救互救以及应急处置所需的知识和技能，提高事故辨认意识与能力，增强事故预防和应急处理能力。
3.加强作业现场安全监管。对施工机械作业进行常态化的隐患排查，督促从业人员在作业过中严格按照安全操作规程进行操作；督促作业人员按照规定正确佩戴安全防护用品，及时发现和制止违章指挥、违章作业、违反劳动纪律的行为，及时消除现场安全隐患。
4.加强隐患排查治理。建立长效的班前和班中查、日巡查、周排查机制，认真排查整改并如实记录各类事故隐患，严格做到隐患及时发现及时整改，形成闭环管理，真正把各项安全防范措施落实到建设施工的各个环节、各个岗位。
（二）天华镇人民政府
要充分认清当前安全生产工作形势的严峻性，严格按照安全生产治本攻坚三年行动和全县安全生产重点领域专项整治要求，切实加强辖区内企业的安全监管力度，进一步强化政府属地监管责任，落实监管任务，细化工作措施，提升本质安全监管水平。
太湖县交运局
要加大对交通领域施工重点工程执法检查力度，提升安全监管能力，按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的规定履行主管业务范围内的安全生产监管职责，切实明确相关人员及业务部门的安全生产职责并抓好落实，确保交通建设工程施工安全。
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