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【事故调查报告】太湖县城西乡方洲河水系整治工程“2021·1·24”物体打击事故调查报告 
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太湖县人民政府“2021·1·24”生产安全事故调查组
 
2021年1月24日下午18时5分许，太湖县城西乡方洲河水系整治工程在吊卸预制构件过程中发生一起物体打击致1人死亡事故。
依据《中华人民共和国安全生产法》和国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，经县政府批准，于2021年1月27日成立了由县应急局牵头，县监委、公安局、总工会、水利局等有关成员组成的“1·24”物体打击事故调查组（以下简称事故调查组），开展事故调查处理工作。现将调查情况及处理建议报告如下：
一、事故有关基本情况
（一）事故发生地工程概况
工程名称：工程建设方：工程施工方：工程监理方：
（二）相关单位基本情况
工程建设方：
工程施工方：资质证书：安全生产许可证：
工程监理方：资质证书：
二、事故发生的经过和事故救援情况
2021年1月24日下午17时30分许，陈*奇、吴*旺、金*飞（挖机司机）、施*法四人在城西乡方洲河水系整治工程工地方洲河二级电站桥下350米左右河道中吊卸由江苏建航工程有限公司从安徽景绣环境科技有限公司采购的预制构件箱型砌块（四块一摞），约18时5分左右，在卸完最后一摞预制构件，施*法和吴*旺分别站在箱型砌块的南面和西面解箱型砌块吊装带时，预制构件向南面倾倒，将施*法压在底下，陈*奇、金*飞等人立即前往施救。同时，金*飞拨打了120急救电话，并及时通知了项目部和阮*茂，阮*茂随后就赶到了现场并通知了项目经理李荣，告知她工地上出事了，有人被箱型砌块压倒，正在进行抢救。18时25分钟左右，120急救车赶到现场，急救医生立即对施*法进行抢救，约18时30分左右，120急救医生宣布施*法死亡。
接报后，县应急、水利、公安、城西乡等相关人员赶赴事故现场对事故进行处置及事故防范工作分别做出安排。 
三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失
该事故造成施*法1人死亡，直接经济损失约126余万元。
死者施*法，男，汉族，58岁，太湖县人，住安徽省安庆市太湖县城西乡方洲村**组3号，身份证号码34082519621002****，系该工程箱型砌块铺设工人。
四、事故发生的原因和性质
（一）直接原因
1.施工单位江苏建航工程有限公司未严格落实吊卸作业相关操作规范要求。
2.死者施*法安全意识淡薄，吊卸作业安全防范不到位。
（二）间接原因
1.城西乡方洲河水系整治工程施工现场管理混乱，施工单位安全员和监理单位监理员均不在场。
2.施工单位江苏建航工程有限公司对施工作业人员安全培训教育不到位，未及时发现并消除事故安全隐患，安全生产责任制落实不到位。
3.监理单位广东顺水工程建设监理有限公司对施工现场安全监理不到位，未及时发现并纠正施工过程中的违规行为。
（三）事故性质
经调查认定：该事故属于一起物体打击致1人死亡的生产安全责任事故。
五、事故责任的认定及处理建议
（一）不予追究责任人员
施*法，男，该工程箱型砌块铺设工人，安全意识淡薄，安全防范不到位。鉴于在事故中死亡，故免予追究责任。
（二）给予行政处罚和问责人员
1.韩*兵，
2.李*，
3.赵*明，
4.阮*茂，
5.汤*光，
6.梁*，
7.太湖县城西乡人民政府、太湖县水利局分管负责人李刚、查炳华。
（三）给予行政处罚的单 位
1.江苏建航工程有限公司。
2.广东顺水工程建设监理有限公司。
六、事故防范和整改措施
为深刻吸取此次事故教训，进一步加强水利建设施工现场安全监管，提出如下事故防范及整改意见：
举一反三，深刻吸取事故教训。
广东顺水工程建设监理有限公司要切实履行监理安全监理职责，加强对工程项目的监督检查，对于检查发现的各种安全隐患及时下达监理指令并督促整改，消除事故隐患。
加强属地和行业监管。
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