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2024年6月22日13时52分，廊坊市卓越机械设备租赁有限公司汽车起重机在吊装钢板桩过程中发生一起起重伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失110万元。
依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等相关法律法规，经廊坊市人民政府批准，2024年7月2日，成立了由市应急管理局牵头，市总工会、市公安局、市交通运输局、市住房和城乡建设局、市市场监督管理局、市应急管理局组成的廊坊市卓越机械设备租赁有限公司“6•22”起重伤害事故调查组（以下简称事故调查组）。聘请3名专家、1名律师提供技术和法律支撑。同时，商请市纪委监委成立事故调查追责问责组同步开展工作。
调查组通过现场勘查、查阅资料、调查取证、问询谈话，查明了事故的基本情况、发生经过、人员伤亡和直接经济损失，确定了事故原因和性质、提出了事故防范整改措施和建议。经调查认定，廊坊市卓越机械设备租赁有限公司“6•22”起重伤害事故是一起因违章吊装作业造成的一般生产安全责任事故。
一、事故基本情况
（一）事故单位情况
1、廊坊市卓越机械设备租赁有限公司
廊坊市卓越机械设备租赁有限公司（以下简称：卓越租赁公司）位于廊坊经济技术开发区大官地村4组029号，成立于2022年11月24日，统一社会信用代码91131001MAC4Y*****，法定代表人纪文龙，注册资本壹佰万元整，类型为有限责任公司（自然人独资）。经营范围：一般项目包括机械设备租赁、市政设施管理、园林绿化工程施工等。许可项目包括建筑劳务分包，建设工程施工，建设工程设计。登记机关廊坊经济技术开发区审批局，登记日期2022年11月24日。
（二）事故有关单位基本情况
1.中国石油管道局工程有限公司设备租赁分公司
中国石油管道局工程有限公司设备租赁分公司（以下简称：管道局设备租赁分公司）位于廊坊经济技术开发区云鹏道33号，成立于2017年3月9日，统一社会信用代码91131001MAO89*****，负责人马春青，类型为有限责任公司分公司（非自然人投资或控股的法人独资），经营范围许可项目：特种设备安装改造修理；特种设备检验检测；道路货物运输（不含危险货物）；特种设备制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：机械设备租赁；特种设备出租；建筑工程机械与设备租赁；通用设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；劳务服务（不含劳务派遣）；特种设备销售：机械零件、零部件销售；装卸搬运；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。登记机关廊坊经济技术开发区审批局，登记日期2022年10月19日。该公司出租的钢板桩存放在北旺钢板桩基地。
2.保定市华雄建大型货物运输有限公司
保定市华雄建大型货物运输有限公司（以下简称：华雄建运输公司），类型有限责任公司（自然人独资），统一社会信用代码91130609MA0A7*****,成立于2018年5月28日，注册资本壹仟万元整，法定代表人王建晖，住所保定市徐水区华龙路755号。经营范围：普通货物道路运输活动：大型货物运输（一）：大型货物运输（二）：大型货物运输（三）：大型货物运输（四）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。登记机关保定市徐水区行政审批局，登记日期2023年10月9日。
该公司取得道路运输经营许可证，证号冀交运管许可（保）字130625323935号，有效期至2026年6月8日，经营范围道路普通货运运输，大型物件运输，发证机关保定市徐水区交通运输局，发证日期2023年10月9日。
该公司6月22日雇佣货物运输车辆（牵引车牌照号吉A•BN088，挂车牌照号吉A771H挂）运输钢板桩，车辆所属单位榆树市立轩物流有限公司，车辆证件齐全，驾驶员冷野。
（三）合同签订情况
1.2024年3月28日，管道局设备租赁分公司与卓越租赁公司签订了《吊装服务合作合同》，服务期限自2024年4月1日起至2025年3月31日止。按照双方约定的权利义务，甲方有权对乙方的安全、健康、环保工作提出合理化建议，并要求乙方进行整改。甲方可以随时严格检查乙方提供的吊装设备及操作人员是否符合合同要求，对不符合要求的吊装设备或人员要求乙方更换。乙方在承包甲方设备吊装服务期间，应接受甲方对乙方设备吊装全过程的技术、质量、安全监督。
2.2024年5月16日管道局设备租赁分公司与华雄建运输公司签订了《保定华雄建材料及设备运输货运合同》。按照双方约定的权利义务，甲方有权对乙方车辆状况进行安全检查。对安全设施不全或违反装卸车、拉运有关规定的，有权要求整改；拒不整改的有权终止合同。乙方应遵守国家法律法规，保证货物装卸安全，不得超载运输；如确需超限运输的货物，乙方应办理相关超限运输手续，否则乙方应承担交货前的一切风险及损失赔偿责任。
（四）相关人员情况
1.纪文龙，男，39岁，卓越租赁公司法定代表人，负责公司全面工作，事故发生时为汽车起重机操作工。
2.郭振国，男，61岁，卓越租赁公司会计兼吊装作业汽车起重机司索工，事故遇难者，为卓越租赁公司法定代表人纪文龙岳父。
3.张钰彬，男，25岁，管道局设备租赁分公司材料员，北旺钢板桩基地吊装作业现场管理人员，负责卓越公司、华雄建运输公司的人员设备进场联系、吊装作业许可办理事宜。
4.刘成轩，男，39岁，管道局设备租赁分公司北旺钢板桩基地负责人，负责业务和安全管理。
（五）事故发生经过
2024年6月22日10时许，卓越租赁公司法定代表人纪文龙带领郭振国、张玉荣、王鑫三人来到北旺钢板桩基地设备存放场地准备进行吊装作业。现场有一辆13米长半挂货车，纪文龙负责汽车起重机操作，王鑫站在钢板桩大垛上负责挂钩，郭振国和张玉荣站在半挂货车上负责摘钩，货车共计装了32根钢板桩，货车装完后离开。11时许，两辆13米长高栏半挂货车（车头牌照号分别为：吉A•BN088、吉A•S4100）到达北旺钢板桩基地内，两辆空车过完磅后，13时许，纪文龙等4人开始按照前述分工首先给吉A•BN088车装货，装到80根时车厢内钢板桩上沿与车厢槽帮基本持平，随即停止装货。吉A•BN088司机冷野提示钢板桩摆放不平，于是吊装人员准备将第二列最上层2根移动到第一列上。郭振国站在车厢内靠近车厢头部位置的钢板桩上，张玉荣站在车厢尾部位置的钢板桩上，两人各自挂好挂钩后，纪文龙按照郭振国的指挥手势开始起吊。因起吊过程中发现吊起的2根钢板桩靠近车厢尾部的一端被下面相连的钢板桩卡住，纪文龙操作汽车起重机采取重复吊起、落下的方式试图将2根钢板桩与下面的钢板桩脱离开。13时52分，钢板桩最后一次起吊，起吊的钢板桩车尾一端与下面相连的码垛未完全脱离，此时，纪文龙操作起重臂向左旋转，导致该列码垛倒塌，并将第三列钢板桩碰倒，之后连带其他列钢板桩发生倒塌。站在车厢头部钢板桩上的郭振国随着钢板桩的倒塌，跌落到第一列和第二列钢板桩缝隙内，被倒塌的钢板桩砸压，站在车厢尾部钢板桩上的张玉荣抓住吊起的2根钢板桩脱离险情（见图1）。
图1 钢板桩倒塌过程视频截图
（六）事故现场情况
经现场勘查，钢板桩存放一般为五根叠放在一起，在现场规整堆放。钢板桩为循环使用，导致槽内残存在一定数量的泥土。（见图2）。
 
图2 场内钢板桩存放图
事故现场运输车上共计装有80根钢板桩，吊装时以五根为一组。车厢内共计放置四列钢板桩，装车顺序为：从车厢一侧（如图面对车厢时左手方向）放下第一组（记为第一列第1层），之后在车厢另一侧放下第二组（记为第四列第1层），然后挨着第一列继续放置第三组（计为第二列第1层)，在第二列和第四列之间放置第四组(记为第三列第1层），在一至四列第1层放完后，按上述次序再继续吊运钢板桩第2层至第4层，直至80根钢板桩吊装完毕（吊放次序见图3）。根据现场测量，每组钢板桩高约0.4米，宽约0.43米，长约12米，货车车厢长13米，宽2.45米，80根钢板桩分为四列，每列20根，高约1.6米，装完后钢板桩顶部距离车槽帮上沿约0.4米。
图3 钢板桩装车次序示意图
事故发生后货车右侧槽帮被倒塌的钢板桩压坏外翻，货车箱内钢板桩由左向右呈不规则形状倒塌，并堆叠至地面（见图4）。
 
图4钢板桩倒塌后图片
遇难者吊装时站立在钢板桩上，因钢板桩倒塌被左侧第一列钢板桩砸压在下面（见图5）。
图5 车上倒塌钢板桩和人员死亡位置
（七）人员伤亡和经济损失情况
事故造成1人死亡，直接经济损失110万元。
二、事故应急处置及响应情况
（一）事故报告情况
2024年6月22日14时9分，纪文龙将事故发生情况电话报告管道局设备租赁分公司张钰彬，14时18分张钰彬将事故情况电话报告给钢板桩基地负责人刘成轩，14时33分，纪文龙拨打了110报警电话，14时45分左右北旺镇派出所将事故情况上报市公安局广阳分局，市公安局广阳分局于15时将事故情况上报广阳区委、区政府，刘成轩15时到达事故现场后，与之后抵达现场的广阳区政府、廊坊市应急管理局有关领导进行了情况汇报，并于16时59分将事故情况书面报告给廊坊市应急管理局。
（二）事故救援情况
2024年6月22日13时52分，郭振国被倒塌的钢板桩砸压，纪文龙立即将吊起的2根钢板桩吊运到地面的堆垛上，随后张玉荣、王鑫（司索工）、冷野共同展开施救，纪文龙操作汽车起重机分4次将压在郭振国身上的钢板桩吊运到地面堆垛上。13时54分，张婷婷（华雄建运输公司现场计数员）拨打了120急救电话，北旺急救站接报后，立即派救护车赶往事发现场，救护人员到现场后对伤者进行了抢救，经抢救无效现场宣告死亡。
三、事故直接原因和存在问题
（一）事故直接原因
卓越租赁公司汽车起重机操作工纪文龙吊装过程中违章作业，在起吊的钢板桩一端未完全脱离码垛时进行旋转[][]，导致钢板桩码垛失稳倒塌，致使站在起重臂下旋转范围内的一名司索工[]被砸身亡。
（二）存在的问题
1.卓越租赁公司。一是二是
2.管道局设备租赁分公司
四、对有关责任人员和责任单位的处理建议
（一）建议免予追究责任人员
1.郭振国，事故遇难者，卓越租赁公司会计兼汽车起重机司索工。吊装过程中站在货车车厢内的钢板桩码垛上吊臂旋转范围内违章司索作业并指挥。对事故发生负有直接责任，鉴于其在事故中死亡，建议免予追究责任。
（二）建议移送公安机关处理的人员
2.纪文龙，在廊坊市卓越机械设备租赁有限公司“6•22”起重伤害事故中未依法履行安全管理职责，违章操作汽车起重机，对事故的发生负有直接责任。建议移送公安机关依法处理。
（三）建议给予行政处罚的人员
3.张钰彬，管道局设备租赁分公司材料员，北旺钢板桩基地吊装作业现场安全管理人员，负责卓越租赁公司、华雄建运输公司人员设备的进场联系、吊装作业许可办理。未及时发现并制止卓越租赁公司私自吊装、违章作业行为。对事故发生负有现场管理责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条的规定，依据《生产安全事故罚款处罚规定》（中华人民共和国应急管理部令第14号）第二十条第一款第一项的规定，建议由廊坊市应急管理局对张钰彬处上一年年收入的20%的罚款，计1.2万元罚款的行政处罚。
4.刘成轩，管道局设备租赁分公司北旺钢板桩基地负责人，对承包单位的安全生产工作统一协调、管理不到位，对现场安全管理人员履行职责不到位督促检查不足，对事故发生负有领导责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条的规定，依据《生产安全事故罚款处罚规定》（中华人民共和国应急管理部令第14号）第二十条第一款第一项的规定，建议由廊坊市应急管理局对刘成轩处上一年年收入的20%的罚款，计1.8万元罚款的行政处罚。
（四）建议给予有关单位的行政处罚
卓越租赁公司安全生产主体责任未落实，未建立安全生产责任制、安全生产规章制度、操作规程和应急预案；公司未对员工进行三级安全教育培训，未对临时招聘人员进行安全教育培训。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条、第四十四条的规定，依据《生产安全事故罚款处罚规定》（中华人民共和国应急管理部令第14号）第十四条第一款第二项的规定，建议由廊坊市应急管理局给予卓越租赁公司罚款人民币50万元的行政处罚。
五、预防事故的工作措施及建议
（一）卓越租赁公司。一是二是
（二）管道局设备租赁分公司。一方面，另一方面
（三）建议。
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附件：廊坊市卓越机械设备租赁有限公司 “6•22”一般起重伤害事故调查报告（pdf）
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