事故发生后，遂川县人民政府依法成立事故调查组开展事故调查。事故调查报告经县政府并依法进行了公示。依据《江西省生产安全事故报告和调查评估办法》（赣府厅发〔2022〕38号）有关规定，经遂川县人民政府同意成立遂川县龙川大道南段道路建设工程项目“6·13”坍塌事故（以下简称“6·13”事故）调查处理落实情况评估组（以下简称“评估组”），对事故整改防范措施落实情况进行评估。
来源：遂川县应急管理局　遂川县·安全生产
原文链接：http://www.suichuan.gov.cn/xxgk-show-10310525.html
发布时间：2026-07-03　抓取时间：2026-10-17

	索 引 号：
	D26260-swjfdzygknr-yjglzhongdianlingyuxunxi-2026-0261
	分 类：
	安全生产

	责任部门：
	遂川县应急管理局
	发文日期：
	2026-07-03 16:40:02

	标 题：
	遂川县龙川大道南段道路建设工程项目“6·13”坍塌事故调查处理落实情况评估报告

	公开方式：
	主动公开
	公开时限：
	常年公开
	公开范围：
	面向全社会

	有效性：
	有效
	浏览：
	



遂川县龙川大道南段道路建设工程项目“6·13”坍塌事故调查处理落实情况评估报告

  下载 

遂川县龙川大道南段道路建设工程项目“6·13”坍塌事故调查处理落实情况评估报告
2025年6月13日11时许，在遂川县龙川大道南段道路建设工程项目施工现场发生一起土方坍塌事故，致一人受伤，经抢救无效死亡。
事故发生后，遂川县人民政府依法成立事故调查组开展事故调查。事故调查报告经县政府并依法进行了公示。依据《江西省生产安全事故报告和调查评估办法》（赣府厅发〔2022〕38号）有关规定，经遂川县人民政府同意成立遂川县龙川大道南段道路建设工程项目“6·13”坍塌事故（以下简称“6·13”事故）调查处理落实情况评估组（以下简称“评估组”），对事故整改防范措施落实情况进行评估。
一、总体情况 
根据《遂川县人民政府关于对遂川县龙川大道南段道路建设工程项目“6·13”坍塌事故报告的批复》（遂府字〔2025〕63号）的要求，由县安防办牵头，组织县应急管理局、县纪委监委、县公安局、县总工会、县城管局、县人社局、县住建局、泉江镇人民政府等单位有关人员成立评估组对事故调查处理落实情况进行评估。各有关单位落实了《遂川县龙川大道南段道路建设工程项目“6·13”坍塌事故报告》提出的责任追究、事故防范和整改措施建议，坚持以案促改，举一反三，采取切实有效管控措施，加强安全管理工作。
二、责任追究情况
“6·13”事故发生后，各相关部门按照《遂川县人民政府关于〈遂川县龙川大道南段道路建设工程项目“6·13”坍塌事故报告〉的批复》（遂府字〔2025〕63号）的要求，对事故责任单位和责任人员落实了责任追究措施。
（一）对事故责任单位责任追究落实情况
2025年9月18日，遂川县应急管理局制定下发《行政处罚决定书》（遂）应急罚〔2025〕6002号，对江西端鼎建设工程有限公司给予罚款50万元人民币的行政处罚。经江西端鼎建设工程有限公司申请，遂川县应急管理局审批，同意其延期至2026年1月31日前缴纳罚款。2026年2月2日，该公司已缴纳50万元人民币的罚款。
（二）对事故责任人员责任追究落实情况
2025年9月18日，遂川县应急管理局制定下发《行政处罚决定书》（遂）应急罚〔2025〕6002-1号，对江西端鼎建设工程有限公司主要负责人何端处人民币22400元罚款，对项目负责人、项目经理谢芳芳处人民币23350元罚款。经何端、谢芳芳两人提出申请，遂川县应急管理局审批，同意何端、谢芳芳两人延期缴纳罚款至2025年10月31日。2025年10月28日，何端、谢芳芳两人缴清罚款。
事故防范和整改措施落实情况
事故发生单位整改措施落实情况
江西端鼎建设工程有限公司
遂川县宏盈建设工程有限公司
遂川县城发投资集团有限公司
遂川县鑫建监理有限公司
（二）相关部门防范措施落实情况
遂川县住房和城乡建设局
1.开展全县在建项目安全隐患大排查整治工作。
2.压实各方安全生产主体责任。
3.严格规范施工现场标准化管理。
4.常态化开展全员安全生产警示教育工作。
事故调查案卷建档情况
事故调查资料已由遂川县应急管理局按规定整理归档。
五、评估组评估结论
评估组通过听取汇报、座谈问询、资料审查、现场核查等方式对事故相关单位整改防范措施落实情况进行评估，评估组认为事故相关单位及责任人落实了《遂川县龙川大道南段道路建设工程项目“6·13”坍塌事故调查报告》提出的责任追究、事故防范和整改措施。评估组做出如下评估结论：
江西端鼎建设工程有限公司、遂川县宏盈建设工程有限公司、遂川县城发投资集团有限公司、遂川县鑫建监理有限公司
事故责任人江西端鼎建设工程有限公司法定代表人何端、遂川龙川大道南段道路建设工程项目负责人、项目经理谢芳芳落实了县应急管理局《行政处罚决定书》的处罚决定，落实了事故调查报告中有关事故责任人事故防范和整改措施的各项要求。
（二）县住房和城乡建设局
综上所述，事故调查报告中提出的整改防范措施均得到了落实。
六、工作建议
（一）遂川县宏盈建设工程有限公司、遂川县城发投资集团有限公司、遂川县鑫建监理有限公司
（二）县住房和城乡建设局：
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