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石景山区“3·30”一般生产安全事故
整改和防范措施落实情况评估报告
为认真贯彻落实市、区两级的决策部署，充分发挥事故调查
处理对加强和改进安全生产工作的促进作用，督促生产安全事故
防范和整改措施有效落实，从根本上消除事故隐患，从根本上解
决问题，防范生产安全事故发生，依据《中华人民共和国安全生
产法》、国务院安委会办公室《生产安全事故防范和整改措施落
实情况评估办法》及《北京市生产安全事故整改和防范措施落实
情况评估办法》要求，区应急管理局会同市公安局石景山分局、
区总工会、区人力社保局、区住建委等有关部门组成评估组，邀
请区纪委区监委参与评估，并聘请专业技术机构配合评估组对石
景山“3·30”一般生产安全事故责任追究和整改防范措施建议
的落实情况进行评估。
一、评估工作组织及开展情况
2023 年 3 月30 日 10 时 45 分左右，北京乐康物业管理有限
责任公司在北京市石景山区苹果园街道西山奥园 8 号院 D 区 13
号楼 1 单元外墙修补作业过程中，发生一起高处坠落事故，造成
一人死亡。本案于2023 年 5 月 23 日经石景山区人民政府批复结
案。
评估工作组于2024 年 3 月 7 日组织召开“3·30”一般生产
安全事故整改和防范措施落实情况评估工作启动会，部署启动评
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估工作。自 3 月 7 日开始，对“3·30”一般生产安全事故责任
单位及相关人员的责任追究落实情况逐一进行梳理和核对。现场
评估工作组于 3 月 12 日实地听取了北京乐康物业管理有限责任
公司关于“3·30”一般生产安全事故整改及防范措施落实情况
的介绍，对事故整改及防范措施落实情况开展现场评估检查，对
发现的问题进行跟踪并督促整改直至整改到位，评估工作组根据
审查文件资料、听取汇报、谈话问询和现场走访核查情况，委托
第三方专业技术单位根据评估情况及《北京乐康物业管理有限责
任公司“3·30”一般生产安全事故调查报告》（以下简称事故
调查报告），编制了《石景山区“3·30” 一般生产安全事故整
改和防范措施落实情况评估报告》。
二、事故责任追究落实情况
《事故调查报告》中要求区应急管理局和市公安局石景山分
局分别对责任单位和责任人依法进行责任追究，具体情况如下：
（一）区应急管理局落实处理情况。
北京乐康物业管理有限责任公司。《事故调查报告》中认定
北京乐康物业管理有限责任公司对事故发生负有责任。并建议区
应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条
第（一）项和北京市安全生产行政处罚自由裁量基准的相关规定，
对北京乐康物业管理有限责任公司处以叁拾万元罚款的行政处
罚。
区应急管理局已根据《事故调查报告》的上述要求，依法对
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北京乐康物业管理有限责任公司处以叁拾万元的行政处罚（处罚
决定书编号：（京石）应急〔事故〕罚〔2023〕01-01 号），并
已结案。
（二）市公安局石景山分局落实处理情况。
北京乐康物业管理有限责任公司西山奥园项目工程部负责
人史**。《事故调查报告》中认定北京乐康物业管理有限责任公
司西山奥园项目工程部负责人史**对事故发生负有直接管理责
任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第
（六）的相关规定，对该起事故的发生负有直接管理责任，建议
公安机关对其立案侦查。
北京市公安局石景山分局已根据事故报告要求，依法对乐康
物业公司西山奥园项目工程部负责史**以涉嫌重大责任事故罪
立案侦查，依法追究刑事责任。立案决定书编号：京公石刑字
〔2023〕51598 号。
三、事故单位整改和防范措施落实情况
北京乐康物业管理有限责任公司。《事故调查报告》要求乐
康物业公司要深刻吸取事故教训，举一反三，严格落实企业主体
责任，切实加强安全管理，完善各类规章制度；要严格履行危险
作业审批手续，进行高处作业、有限空间内作业、动火作业等危
险作业前，应当严格审查作业单位及人员的资质证件；要加强对
劳动防护用品的定期检查和维护，发现过期、破损的不合格产品，
应及时进行更换，确保向从业人员提供符合国家标准和行业标准
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的劳动防护用品；要加大对全体员工的安全培训力度，开展事故
案例警示教育活动，教育和督促从业人员严格执行相关安全生产
法律、法规，全面提升员工的安全意识。
经核查，北京乐康物业管理有限责任公司按照区应急管理局
下达的《关于落实北京石景山区人民政府“3·30”一般生产安
全事故报告批复的函》（京石应急函〔2023〕1 号）的相关要求，
提交了《关于落实北京市石景山区人民政府“3·30”一般生产
安全事故报告的回复函》，北京乐康物业管理有限责任公司按照
整改要求逐项落实了事故整改措施。
四、有关部门及属地街道整改和防范措施落实情况
（一）区住建委落实情况。
区住建委领导班子高度重视，专题研究，多措并举开展事故
整改工作，作为行业主管部门，严格遵照执行安全生产工作“管
行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”
规定要求，树牢安全发展理念，不断强化部门监管责任，严格履
行监管职责。
充分了解安全生产形势动态变化的特点规律，加强了对辖区
内物业服务企业的监督管理，结合重要时段和季节特点，督促物
业服务企业抓好防汛、防火、防触电、防高坠等重点工作。加大
了对物业服务企业的安全教育培训和警示教育力度。全面提升了
物业服务企业的安全管理水平。全年有针对性地多轮次组织排查
风险隐患，从源头上防范化解了安全风险，全力打牢安全生产基
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础，认真履行了相应的安全监管职责。
（二）苹果园街道办事处落实情况。
苹果园街道办事处对照问题、认真梳理，狠抓整改、举一反
三，压紧压实属地监管责任，坚决防范遏制同类安全生产事故重
复发生。组织召开事故案例剖析整改专题工作会；认真梳理隐患
台账，建立健全预防机制；多措并举，扩大落实各类安全隐患整
治工作。
2023 年 3 月31 日，街道组织辖区所有物业公司召开工作部
署会，传达相关情况，要求各单位积极自查，并提出明确要求。
自事故发生后至今，街道安全生产检查队也对乐康物业公司共进
行检查 7 次，发现整改各类问题隐患8 项。
苹果园街道办事处高度重视事故报告落实工作，对照事故防
范和整改措施建议，深刻汲取事故教训，强化安全发展理念，健
全完善政策措施。一是认真研究部署，严肃、严格狠抓贯彻落实，
结合事故教训深刻反思安全生产工作中存在的突出问题，组织辖
区物业每月参加街道安全例会，传达部署安全生产工作，督促各
物业服务企业开展安全教育培训，层层压实安全责任，提高企业
安全意识，强化安全生产监督管理；二是深入开展各类安全大检
查，加强巡查检查力度，开展各类专项整治，对发现的隐患立即
整改，对不能立即整改的隐患，制定整治方案，明确责任单位、
责任人和完成时限，切实把各类安全隐患消灭在萌芽状态；三是
加强企业安全生产责任落实宣传教育，督促企业将安全生产责任
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落实到每一名员工，形成横向到边、纵向到底、责任到人的安全
生产管理网络。推动企业建立健全安全隐患排查整治工作机制，
明确企业主要负责人对本单位隐患排查整改工作负总责，要求企
业主要负责人切实履行安全生产第一责任人的职责，亲自部署、
亲自检查、亲自落实，加强企业隐患排查长效机制建设，提升安
全监督效能。
五、安全现状评估及处理情况
2024 年 3 月12 日，评估组对事故现场整改情况进行检查，
在对北京乐康物业管理有限责任公司西山奥园项目检查时发现，
该公司存在 15 项安全隐患。评估组当场要求北京乐康物业管理
有限责任公司立即整改，后对发现的问题进行了现场复查，经复
查上述安全隐患已消除。
六、评估工作组总体评估意见
根据调阅的有关书面材料，区应急管理局、市公安局石景山
分局等单位依法依规落实了对“3·30”一般生产安全事故相关
责任单位及责任人员的责任追究意见。
根据审查材料、听取汇报、谈话问询和现场评估情况，北京
乐康物业管理有限责任公司对于事故整改和防范措施已经落实，
现场评估检查的新问题能及时整改，并做到举一反三。通过与企
业沟通，评估组了解到北京乐康物业管理有限责任公司在事故发
生后未再发生生产安全事故，安全生产工作稳定向好。
综上所述，评估工作组认为：《北京乐康物业管理有限责任
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公司“3·30”一般生产安全事故调查报告书》提出的事故整改
和防范措施落实建议均已落实。
石景山区“3·30”一般生产安全事故
整改和防范措施落实情况评估工作组
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