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2022 年度北京满园春色园林绿化工程有限
公司“7·9”一般生产安全事故责任追究
和整改防范措施落实情况评估报告
2022 年 7 月9 日 15 时50 分许，在长阳镇馨然嘉园小区（长
阳国际城）二区三号楼西侧，绿化工人在修剪树枝过程中从树上
坠落，造成 1 人死亡。事故发生后，依据相关法律法规，房山区
政府授权区应急局牵头，会同相关部门组成事故调查组开展调
查。事故调查报告于 2022 年10 月 10日获房山区政府批复同意。
按照《中华人民共和国安全生产法》《北京市生产安全事故
整改和防范措施落实情况评估办法》等相关法律法规和规范性文
件要求，区安委会办公室会同区纪委区监委、房山公安分局、区
人力资源社会保障局、区总工会等部门组成北京满园春色园林绿
化工程有限公司“7·9”一般生产安全事故评估组。评估组通过
资料审查、查阅文件、座谈问询等方式，对北京满园春色园林绿
化工程有限公司“7·9”一般生产安全事故责任追究和整改防范
措施落实情况进行评估。
一、评估工作开展情况
2023 年 11月 3 日，区安委会办公室制定并下发《关于开展
2022 年事故整改和防范措施落实情况评估工作的通知》（房安
办〔2023〕71 号），明确了评估对象、评估内容、评估时间及
工作安排。2023 年 11 月7 日，在区应急局组织开展事故评估工
作，评估组分别听取房山公安分局、区应急局、区园林绿化局及
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长阳镇关于生产安全事故整改和防范措施落实情况的汇报。
二、事故责任追究落实情况
（一）追究责任人员落实情况
2022 年 7 月 10 日房山公安分局将嫌疑人吴 X、刘 X、赵 X
汉三人刑事拘留，其中刘 X、赵 X 汉二人同年 7 月 22 日取保候
审，2023 年 7 月 3 日解除取保候审。2023 年 7 月 2 日房山公安
分局已将嫌疑人吴 X 移送区检察院起诉，目前案件未回卷。
（二）行政处罚落实情况
区应急局于 2022 年 11 月 15 日向事故责任单位北京满园春
色园林绿化工程有限公司，发出《行政处罚决定书》（京房）应
急罚〔2022〕183 号。事故责任单位于 2022 年 11 月 15 日向银
行缴纳了行政处罚款 30万元整。
三、整改防范措施落实情况
事故发生后，行管部门、属地政府及事故责任单位针对事故
暴露出来的问题，结合事故调查报告提出的整改措施意见，主要
开展了以下几个方面的工作：
（一）区园林绿化局工作落实情况
针对此次安全事故，区园林绿化局高度重视，在安全生产工
作会上通报事故情况，进行警示教育。结合全系统开展安全生产
隐患大排查，重点检查园林绿化养护过程中高空修剪安全防护措
施落实情况，发现安全隐患及时整改到位。持续加强安全生产宣
传教育培训，增强安全意识，筑牢安全防线，按照《北京市园林
绿化行业安全生产管理规范》要求，加强园林绿化行业安全生产
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管理，推进生产经营单位落实安全生产主体责任，深刻汲取教训，
保障园林绿化事业安全平稳发展。
（二）长阳镇政府工作落实情况
1.真抓实干，狠抓责任落实。各企业要把抓好安全防范工作
作为生产经营过程中的首要任务，一级抓一级，层层抓落实，要
扎实推动安全隐患排查治理落地落细落实，切实将安全生产企业
主体责任放在心上、扛在肩上，落实在日常生产经营全过程中，
安全生产、规范经营。
2.突出专项，抓好排查整治。对镇域内涉及高处作业的生产
经营单位进行全覆盖排查检查，按照高处作业“五个必须”要求，
围绕高处作业“六不准”的原则，结合“16 条防范要点”认真
开展重点执法检查，同时聚焦工程项目外包、厂房改造外租、人
密场所转租等重点领域开展全面排查，对存在的安全隐患下达责
令整改通知书并按照规定时限进行复查，确保各项隐患及时整改
落实到位，全面实现有隐患必复查的闭环式管理，全力防范生产
安全事故发生。截至 2022 年底长阳镇累计出动检查人员 139 人
次、出动检查车辆48 车次、检查生产经营单位48 家次、查处安
全隐患 48项。
3.拓宽渠道，营造安全氛围。充分利用微信公众号、电子屏、
广播、悬挂横幅标语、发放宣传材料等形式普及各类安全知识，
重点围绕高处作业规范标准、安全风险、安全防护措施等方面开
展安全教育培训。结合安全生产法律法规，以高处作业事故典型
案例进行警示教育，深入浅出地分析实际生产生活中容易忽视的
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安全作业情况，帮助高处作业人员增强安全生产自觉和自我保护
意识，进一步树立敬畏生命的安全发展观念。
（三）北京满园春色园林绿化工程有限公司工作落实情况
事故发生后，北京满园春色园林绿化工程有限公司立即终止
与吴 X 个人签订的劳务作业分包合同。同时，满园春色公司内部
立即开展隐患自查，特别是冒险作业情况。加强作业现场管理，
满园春色公司专职安全员加大频次对现场作业人员督导检查，从
而消除作业现场事故隐患。针对公司安全培训不到位的问题，满
园春色公司每周组织一次各层级人员安全教育培训，并定期进行
考核。
四、评估结论
评估组通过专题会议、资料审查、查阅文件等形式，对北京
满园春色园林绿化工程有限公司“7·9”一般生产安全事故责任
追究和整改防范措施落实情况进行评估后认为：该起事故责任单
位和责任人的责任追究工作已完成，属地及涉事企业事故预防与
安全整改工作均已落实。
