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市直有关单位：
现将《宿州瑞景国际花园项目“2022.4.3”高处坠落事故防范和整改措施落实情况评估报告》印发给你们，请对照评估报告中的“存在问题清单”，认真督促整改，并于6月30日前将整改落实情况书面报送至市安委会办公室。
 
 宿州市安全生产委员会办公室
 2024年4月24日

宿州瑞景国际花园项目“2022.4.3”高处坠落事故防范和整改措施落实情况评估报告
评估工作组
2022年4月3日15时许，宿州瑞景国际花园项目发生1起高处坠落事故，1人死亡，事故直接经济损失140万元。事故发生后，市政府组织开展了事故调查。2023年5月7日，事故调查报告经市政府批复同意。根据《安徽省生产安全事故防范和整改措施落实情况评估办法》（皖安办〔2021〕64号），宿州瑞景国际花园项目“2022.4.3”高处坠落事故防范和整改措施落实情况评估工作组（以下简称“评估工作组”）对事故防范和整改措施落实情况进行了评估。
一、评估工作过程
2024年3月1日，市安委办下发《关于组织开展宿州瑞景国际花园项目“2022.4.3”高处坠落事故防范和整改措施落实情况评估工作的通知》，成立由市应急管理局牵头，市住建局、市纪委有关人员组成的评估工作组。依据《宿州瑞景国际花园项目“2022.4.3”高处坠落事故调查报告》（以下简称《事故调查报告》）和《宿州市人民政府关于宿州瑞景国际花园项目“2022.4.3”高处坠落事故有关情况的批复》（宿政秘〔2023〕25号，以下简称《批复》），在市住建局及相关单位自评的基础上，4月16日-17日，评估工作组采取资料审查、座谈问询、查阅文件、走访核查等方式，对市住建局及相关部门事故责任追究落实情况、整改措施落实情况进行深入评估，形成评估报告。
二、总体评估意见
从事故防范和整改措施落实总体情况看，认为市住建局及相关单位能认真吸取此次事故教训，按《事故调查报告》和《批复》要求，认真落实对有关事故责任人和责任单位处理意见，加强事故防范，整改措施有力有效，安全生产形势持续稳定。
三、事故防范和整改措施落实情况
（一）事故责任人员和单位责任追究落实情况。
1.王某，合肥雷泽建设工程有限公司总经理。由宿州市应急局对其处上一年度年收入百分之四十的罚款。2023年7月18日，市应急局对其处以20520元的行政处罚。
2.朱某，合肥雷泽建设工程有限公司瑞景商业综合体项目现场负责人。由宿州市应急局对其处上一年度年收入百分之二十的罚款。2023年7月18日，市应急局对其处以11231元的行政处罚。
3.许某玉，安徽峙恒工程管理有限公司瑞景商业综合体项目总监理工程师。由市住建部门依法依规处理。2023年7月27日，市住建局对其处以罚款8000元的行政处罚。
4.陆某，瑞景商业综合体项目吊篮安拆作业实际负责人。由司法机关依法处理。被判决有期徒刑八个月，罚金人民币3000元。
5.合肥雷泽建设工程有限公司，由宿州市应急局对其处三十一万元的罚款。2023年8月28日，罚款已缴纳。
6.安徽峙恒工程管理有限公司，由市住建部门依法依规处理。2023年7月27日，市住建局对其进行通报批评。
7.市住房城乡建设局，向市安委会作出深刻书面检查。2024年3月，市住建局向市安委会作检讨。
（二）事故防范和整改措施落实情况
事故发生后，市住建局及各相关单位按照《批复》要求，积极落实整改措施。
1.合肥雷泽建设工程有限公司，建立了全员安全生产责任制并开展考核，进一步健全了安全生产管理制度和操作规程。加强对外包单位的资质审核，落实三级安全教育。强化安全隐患排查整治，明确了安全隐患排查的主要内容和检查范围，对排查发现问题闭环整改。
2.安徽峙恒工程管理有限公司，开展监理人员安全教育培训，强化安全生产责任意识。严查施工企业安全生产许可证、特种作业人员持证上岗、设备材料合格证和出厂检测报告，督促落实安全生产管理制度、定期维保相关机械设备。严格履行特种作业方案编审程序，并在施工过程中严格执行。
3.市住建部门，严格落实“三管三必须”要求，督促建设、施工、监理和设备租赁单位严格履行安全生产主体责任。将小型建设工程和零星作业纳入安全监管，消除监管盲区。强化建筑施工工具式脚手架管理，排查在建项目245个，整治安全隐患215处。开展建筑市场行为专项排查，依法查处专包、挂靠、违法分包等违法违规行为。
四、评估发现的主要问题
（一）合肥雷泽建设工程有限公司两名人员行政处罚尚未缴纳。
（二）合肥雷泽建设工程有限公司制定的安全生产制度针对性不强，部分内容与工作实际不相符。
五、相关工作建议
（一）持续抓好事故防范和整改措施的落地落细。要依据《宿州市人民政府关于宿州瑞景国际花园项目“2022.4.3”高处坠落事故有关情况的批复》进一步梳理整改清单，“台账化”“清单化”推进，做到闭环管理。
（二）全力压实企业安全生产主体责任，督促企业进一步完善各类安全生产制度，加强关键岗位责任落实，常态化开展安全隐患排查整治，不断提升企业本质安全水平。
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